予算要求資料

平成28年度9月補正予算　　支出科目　款：総務費　項：企画開発費　目：情報化推進費

事業名 統合利用番号連携サーバ整備費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

総務部 情報企画課　社会保障・税番号制度係　電話番号：058-272-1111（内2256）

E-mail：c11120@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　補正要求額　7,668千円（現計予算額：16,975千円）

＜財源内訳＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県債 | 一般 財源 |
| 現計 予算額 | 16,975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,975 |
| 補正 要求額 | 7,668 | 9,126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,458 |
| 決定額 | 7,668 | 9,126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,458 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

- 社会保障・税番号制度のもと、庁内の各業務システムが持つ個別利用番号を集約して紐付をする「統合利用番号連携サーバ」を平成27年度に構築した。平成28年度は、個人番号利用事務の担当課を含めた団体内連携テスト及び国や地方公共団体との総合運用テストを実施する予定である。

- 総合運用テストについて、平成28年５月に国から実施方針が示されたが、当初想定していた県によるテスト実施に加え、以下の業務が追加された。

①県内市町村のテスト準備や進捗管理等の調整業務

②県内市町村を含めた組み合わせ調整及びスケジュール調整

③総合運用テストに係る県内市町村からの問い合わせ対応

- 総合運用テストの実施は、国庫補助金が充当されることとなったため、既契約分の総合運用テスト分の財源更正及び今回要請のあった県内市町村を含めた全体管理に係る業務について追加委託を行う。

（２）事業内容

平成27年６月～平成28年３月　　 統合利用番号連携サーバ構築

平成28年４月～平成28年６月　　 団体内連携テスト

平成28年７月～平成29年６月　　 総合運用テスト

（国等との連携テストは９月開始予定）

平成29年７月～　　　　　　　　　情報連携開始

（３）県負担・補助率の考え方

社会保障・税番号制度の開始にあたり国が定めたテストの実施であり、経費は国庫補助金（10/10）を活用。

（４）類似事業の有無　無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 |  | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- | --- |
| 業務委託料 | 総合運用テスト業務費 | 7,668 | 総合運用テスト実施に係る経費 |
| 合計 |  | 7,668 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）国・他県の状況

- 他県においても平成28年４月から団体内連携テスト、平成28年７月から総合運用テストを行う（国等との連携テストは９月開始予定）こととされており、同様の総合運用テストを実施する。

（２）後年度の財政負担

- 平成29年６月まで総合運用テストが行われる予定だが、平成29年度の国庫補助金については未定のため、経費について要望していく。

【総事業費】7,668千円

| 区分 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 業務委託料 |  | 7,668 |  |  |  |  | 7,668 |
| 合計 |  | 7,668 |  |  |  |  | 7,668 |

（別紙２）

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 平成27年度に構築した統合利用番号連携サーバについて、平成29年６月までに他県や県内市町村との総合運用テストを実施し、平成29年７月からの国及び地方公共団体相互の情報連携を行うための基盤整備を進める。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

番号制度のもとで、職員が利用する情報システムの整備及びテストの実施であり、指標となる数値はない。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 平成27年度に統合利用番号連携サーバの構築を完了し、平成28年度からは庁内の各業務システムと団体内連携テストを行っているところである。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 平成28年4月からの団体内連携テスト及びその後の総合運用テストの実施にむけて統合利用番号連携サーバの構築が完了した。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 社会保障・税番号制度の導入によって、これまで申請時に必要であった添付書類等が不要となり、県民の利便性向上や、行政側の事務効率化などが期待されている。また、組織を超えた業務間における情報の連携が行われることで、より公平・公正な支援や給付を行うことが可能となる。 このため、庁内の各業務システムの保有情報を統一管理する統合利用番号連携サーバの整備、運用をする必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 平成28年３月にシステム間の連携テストを完了し、平成28年4月から団体内連携テストを実施していることから、計画通り進捗している。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | システム連携の調整を円滑・効率的に行うため、情報収集や業務担当課に対する総合的な支援を実施している。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 国及び地方公共団体相互の連携開始時期（情報連携は平成29年７月）が決まっていることから、国の示すスケジュールに従い、総合運用テストを遅滞なく確実に実施する必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 平成29年７月から情報連携が開始されることから、国の方針を踏まえて、庁内の各情報システム及び他県や県内市町村と連携を図りながら総合運用テストに取り組む。