予算要求資料

平成28年度9月補正予算　　支出科目　款：農林水産業費　項：林業費　目：森林整備費

事業名 森林整備事業費補助金（Ｈ28国補正）

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

林政部　森林整備課　整備係　電話番号：058-272-1111（内3195）

E-mail：c11515@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　補正要求額　1,565,116千円（現計予算額：0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 現 計 予算額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補 正 要求額 | 1,565,116 | 1,127,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438,000 |
| 決定額 | 1,565,116 | 1,127,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438,000 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

第２期岐阜県森林づくり基本計画（H24～H28年度）では、12,400ha/年を目標に間伐を推進している。同計画では、特に搬出間伐を推進することとし、木材を安定的に市場に供給し、林業、木材関連産業の振興を目指している。

同計画の目標達成に向け、本事業を活用し、森林整備（間伐・森林作業道・保育等）を実施している。

国の平成28年度補正予算が閣議決定され、森林整備事業についても採択されることとなったことから、県でも経済対策の観点から国に対して予算を要求し、森林整備事業を実施する。

（２）事業内容

【事業実施主体】

市町村、森林組合、森林経営計画等策定者、森林整備法人、森林所有者等

【事業内容】

間伐等の森林整備及び森林作業道等の整備

（３）県負担・補助率の考え方

国3/10　県1/10～2/10　（国補助金交付要綱による）

（４）類似事業の有無

有　【類似事業】　清流の国ぎふ森林・環境税事業

「清流の国ぎふ森林・環境税」は、奥地や渓流沿いの林業経営に不適な地域の森林整備を実施

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 補助金 | 1,565,116 | 間伐等の森林整備及び森林作業道等の整備 |
| 合計 | 1,565,116 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

第２期森林づくり基本計画に定めた平成24年度～28年度の期間に間伐実施面積12,400ha/年等の目標達成に向けて、木材生産林においては、森林整備事業（公共）等により、また、環境保全林においては当該事業により森林整備を実施する。

（２）国・他県の状況

ほぼすべての県において同様の事業を実施している。

（３）後年度の財政負担

計画的な森林整備のため、適正規模の財政負担が継続的に必要。

（４）事業主体及びその妥当性

国要綱に基づき、市町村、森林組合、森林経営計画等策定者、森林整備法人、森林所有者等を事業主体とする。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

岐阜県森林づくり基本計画に基づき、森林整備（間伐）について「健全で豊かな森林づくりの推進」のため12,400ha/年実施する。路網整備について「林業および木材産業の振興」のため150km/年（平成24年度から28年度まで５カ年間で750km）また、森林整備事業による搬出間伐材積を平成28年度までに125,400m3/年（H25年度目標96,400m3/年）とする。

（目標の達成度を示す指標と実績）　　　　　（面積：ha、材積：m3、延長：km）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  |  | 現在値 | 目標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 間伐実施 面積ha/年 | 14,284 (H22) | 10,463 (H24) | 8,844 (H25) | 8,605 (H26) | 10,379 (H27) | 12,400 (H24～H28) | 83.7％ |
| 間伐搬出 材積m3/年 | 73,143 (H22) | 193,636 (H24) | 160,849 (H25) | 149,412 (H26) | 189,332 (H27) | 125,400 (H28) | 151.0％ |
| 開設延長 延長km/年 | 159 (H21) | 176 (H24) | 226 (H25) | 666 (H26) | 894 (H27) | 750 (H28) | 119.2％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・本事業及び森林整備加速化・林業再生交付金事業等の活用により、間伐や路網整備等を実施した。

（前年度の成果）

|  | ・森林整備事業等の活用により、間伐によって10,379haの間伐を実施し、189,332ｍ3の木材が県内民有林から搬出された。 ・224路線124kmの作業道を新規開設したことにより、森林経営計画区域内の作業道全体では227kmが新規開設されたこととなり、年間あたり目標延長（150km）を超えることができた。 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 間伐材等の供給力の強化や安定供給の確保に向けて平成24年度～28年度の間伐面積62,000ha及び開設目標延長750kmを達成するため森林整備及び路網整備を実施することは重要であり、事業実施の必要性は高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | ・目標面積12,400haに対して83.7％となる10,379haの実績となっており目標には到達していないが、目標搬出材積125,400m3/年に対して151.0％となる189,332m3/年となっており、概ね成果を上げられている。 ・目標延長750kmに対して、平成27年度時点で119.2％の実績であり、成果を上げられている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | ・小規模かつ申請件数が多い補助事業であるが、標準単価に基づく補助方式となっており、補助金の査定等が容易である。 ・申請処理を情報システムで行うなど、効率的な事務処理を行っている。 |

（今後の課題）

本事業の要件となる森林経営計画策定面積については、第２期岐阜県森林づくり基本計画の目標数値に到達していない状況にあることから、策定面積の拡大により、更なる間伐面積の拡大を図ることが必要である。

（次年度の方向性）

次期岐阜県森林づくり基本計画（平成29年度～33年度）に基づき、森林整備を推進する。