予算要求資料

平成29年度当初予算　　支出科目　款：総務費　項：企画開発費　目：情報化推進費

事業名 新自治体情報セキュリティクラウド運営費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

総務部　情報企画課　地域情報化係　電話番号：058-272-1111（内2263）

E-mail： c11120@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　要求額　６１，１５６千円（前年度予算額：０円）

※債務負担行為限度額：845,000千円（H28～H33）

＜財源内訳＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県債 | 一般 財源 |
| 前年度 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 要求額 | 61,156 |  |  |  |  |  | 45,178 |  | 15,978 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・平成27年11月に総務省は「新たな自治体情報セキュリティ対策の抜本的強化」を示し、この抜本的強化策の中で、「自治体情報セキュリティクラウド」の構築を明示した。

・「自治体情報セキュリティクラウド」は、現在、県と各市町村が個別に実施している情報セキュリティ対策について、インターネット接続口を一つに集約した上で、セキュリティ監視や通信ログ分析、サイバー攻撃の検知など、高度なセキュリティ対策を一元的に行うものであり、その運用管理及び障害時の保守対応が必要となる。

（２）事業内容

平成29年3月　　　 セキュリティクラウド構築完了

平成29年4月～6月　県及び市町村インターネット接続移行、運用開始

平成29年7月～　　 全団体の移行が完了し、本格的に運用管理・保守業務を開始

（３）県負担・補助率の考え方

セキュリティクラウドの運用管理・保守業務委託に係る必要経費は、県及び市町村が均等割１割、職員数割９割で按分し負担する。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額（千円） | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 報償費 | 32 | 市町村研修講師謝金 |
| 旅費 | 782 | 国等連絡調整会議、各地域検討会議・意見交換会、市町村研修講師旅費 |
| 需用費 | 492 | 電子複写料等 |
| 役務費 | 52 | 通信・運搬費 |
| 委託料 | 59,611 | セキュリティクラウド運用管理・保守業務委託 インシデント対応調査分析委託 |
| 使用料及び賃借料 | 52 | 会場使用料 |
| 負担金 | 135 | 外部研修受講負担金 |
| 合計 | 61,156 |  |

決定額の考え方 財政課で記載します。

４　参考事項

（１）後年度の財政負担

債務負担行為限度額：845,000千円（H28～H33）

（千円）

| 事業費 |  | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 負担金 | 37,978 | 48,244 | 48,244 | 48,244 | 48,244 | 230,954 |
|  | 一般財源 | 12,007 | 15,252 | 15,252 | 15,252 | 15,252 | 73,015 |
| 合計 |  | 49,985 | 63,496 | 63,496 | 63,496 | 63,496 | 303,969 |

事業評価調書（県単独補助金除く）

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 平成29年7月からマイナンバーを利用した情報連携が開始されることに伴い、国全体として情報セキュリティ水準の底上げを要請されている。 県内市町村のセキュリティ水準を一定以上に確保するため、都道府県と市町村が協力して、高度なセキュリティ対策を実施する「自治体情報セキュリティクラウド」を導入し、県内市町村の情報セキュリティを強化する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

市町村を含めたセキュリティインシデント、情報漏えいを防止する目的で総合的に実施するものであるが、現状、インシデントに係る件数を把握するのは困難である。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 昨今の情報セキュリティに対する脅威や背景に照らすと、セキュリティ水準の底上げが必要とされており、これは全国的な要請事項である。 マイナンバーを利用した情報連携を控えていることからも、県民の情報を守るという観点、インターネット接続口を集約することから安定稼働の必要性が高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 市町村のニーズを具体的にとらえながら、日々変化するセキュリティの脅威に対応すること、また、費用を長期的な視点で抑制していくことが求められる。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 市町村と定期的に協議を行い、運用の具体的内容、サービスやセキュリティ強化について継続的な改善を行っていく。