予算要求資料

平成29年度当初予算　　　支出科目　款：総務費　項：防災費　目：消防指導費

事業名 消防学校施設安全管理対策事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

危機管理部　消防学校　管理調整係　電話番号：0586-89-3226　　　　　　　　　　　　E-mail：c21201@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　　　45,452千円（前年度予算額：14,500千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 14,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,500 |
| 要求額 | 45,452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,452 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

消防学校校舎が築40年以上経過し、老朽化が進んでいるので、施設・設備の保全維持を行う。

（２）事業内容

・まとい班室内部改修費：27,968千円

・本館・まとい寮空調工事実施設計費：5,497千円

・屋内訓練場外壁改修工事実施設計費：2,723千円

・桜寮空調工事：5,850千円

・本館大教室暗幕取替工事：461千円

・寮棟間渡廊下塗装工事：2,953千円

（３）県負担・補助率の考え方

消防組織法に基づき、県負担で整備

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 9 |  |
| 需用費 | 36 |  |
| 役務費 | 15 |  |
| 委託料 | 8,160 |  |
| 工事請負費 | 37,232 |  |
| 合計 | 45,452 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 平成26,27年度に行った建築基準法12条点検の結果を踏まえて、平成29年度以降、計画的な修繕工事を実施する。 まとい班室内部改修工事は、２段ベッドの上段の補強、共用スペースの改修（畳の入れ替え）、電気の改修（ＬＥＤ）を13部屋全て行う。 本館・まとい寮空調工事は、セントラル方式であり、老朽化しているため各部屋の個別空調にする。H29実施設計、H30まとい寮、H31本館を予定。 屋内訓練場の外壁は、特に南面の損傷がひどく、全般的に外壁が浮いている状態であるため改修する。H29実施設計、H30工事を予定。 桜寮空調機器は、新築時に導入したものが毎年故障を起こしその都度取替を行っているため、故障に備えて取替費用を見込んでいる。 本館大教室暗幕は、年数が経過し日焼けにより老朽化しており、生地が縦に裂けその部分から光が漏れている状況であるため取替工事を行う。 寮棟間渡廊下は、表面の塗装が剥落し錆が発生しているため、予防的に塗装工事を実施する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

施設・設備物品にはそれぞれに耐用年数があることから、その保全のためには計画的な保守・更新・維持管理が不可欠である。 教育訓練や学校（寮）生活に支障を与えないことが重要であって、達成率で示すことができない。

（前年度の取組）

・本館屋上防水 8,089千円 ・高架水槽架台塗装工事 550千円 ・桜寮空調工事 3,900千円 ・総合訓練棟訓練室天井工事 1,961千円

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 本館屋上防水により、雨漏りの発生を防止し維持保全ができた。 高架水槽架台塗装により、腐食を止め、落下を防ぐことができた。 桜寮空調工事により、寮棟を使用している間、支障なく空調を使用することが出来た。 総合訓練棟訓練室天井工事により、剥離を止め危険を回避した。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 消防学校の教育訓練における安全管理は第一の課題であり、安全で快適な学校生活が送れること、また、教育訓練が滞ることはあってはならない。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） 〇 | 施設老朽箇所の整備により、学校生活及び教育訓練の安全性が維持されている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) 〇 |  |  | 施設修繕に優先度を付け、緊急性の高いものから整備している。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 施設・設備の老巧化、教育訓練の高度化に対応できる教育訓練場の確保と維持

（次年度の方向性）

工事を５か年度で集中して行い、一時的に費用が増大しないように各年度平準化するよう調整する。 教育訓練や寮生活に支障を及ぼす施設・設備の維持管理については、優先度を高く計画的に行う。 工事は、使いながら実施する必要があることから、教育訓練に支障がないよう、安全を担保して行う。