予算要求資料

平成29年度当初予算　　　支出科目　款：衛生費　　項：医務費　　目：医務費

事業名 看護師等養成所教育環境整備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部　医療整備課　看護係　電話番号：058-272-1111（内2537）

E-mail：c11229@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　　11,464千円（前年度予算額： 79,000千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 79,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,000 |
| 要求額 | 11,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,464 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

（ア）衛生専門学校は昭和２９年４月に岐阜県立高等看護学院（看護婦３年課程）として開設され、以後、６０年以上に亘って医療人材を輩出している歴史ある医療専門の県立学校である。

現在の校舎は、昭和４３年度に建築された岐阜市華南高校の校舎の譲渡を受け、昭和６１年度の改築を経て今に至っているが、改築後２９年（建築後４７年）が既に経過しており、校舎外壁面の浮きや剥離、トイレ排水管の腐食やタイル目地の劣化など老朽化が著しく、外壁の一部落下、雨水浸入等の不具合も確認されている。

そのため、平成２９年度から計画的に校舎の改修工事を行う。

（イ）施設の耐用年数を６５年とした場合、平成４５年度までの残り１７年間を今後も県立学校として運営していくうえで安全性確保や機能維持は必要不可欠なことであることから、計画的に校舎改修を行う。

（２）事業内容

（ア）概算事業費

・平成２９年度　実施設計　　　 11,464千円

・平成３０年度　南棟改修工事　147,297千円

・平成３１年度　北棟改修工事　 82,815千円

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 52 |  |
| 燃料費 | 10 |  |
| 委託料 | 11,402 | 実施設計に要する経費 |
| 合計 | 11,464 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

○県有施設中長期保全計画

・2017年度における外壁補修

・2016年度におけるトイレ改修

・2016～2020年度における空調機の更新

（２）校舎営繕の経緯

・平成27年度　校舎外壁打診調査の実施

8月　建築基準法第12条の規定に基づき外壁打診調査を実施

9月　調査結果をふまえ緊急ヵ所について管財課へ営繕要求

・平成28年度　管財課の現地調査及び助言

6月　緊急ヵ所について予算措置、その他広範囲は大規模営繕を助言

7月　公共建築課へ営繕工事概算見積を依頼→29年度要求対応

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 看護師等養成所の営繕工事等を実施することにより、利用者に安全・安心な修学・執務環境を提供する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

営繕工事等が必要な状況となった場合に事業実施するため指標は設定しない。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 下呂看護専門学校において、平成27年度は寄宿舎の屋上外壁等を改修 するための実施設計を行い、平成28年度において改修工事を実施する。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 改修工事の実施により、学生、来校者等の安全確保が図られた。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 看護師等養成所利用者の安全・安心な教育環境を確保するため、営繕工事等の実施が必要となる。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | これまでの営繕工事等により、看護師等養成所利用者の安全・安心な教育環境の実現が図られた。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 営繕工事等の実施検討にあたっては、庁内関係課と連携を行い、適切で効率的な実施方法を適用している。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 看護師等養成所は、主な建物が建築から30年以上が経過しており、今後も 営繕工事等の対応が必要となっている。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 必要な営繕工事について、早めの対応により計画的な実施を図る。