予算要求資料

平成２９年度当初予算　支出科目　款：民生費　項：児童福祉費　目：児童保護費

事業名 中央子ども相談センター等施設整備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部　子ども・女性局　子ども家庭課　基盤整備係

電話番号：058-272-1111（内2689）

E-mail： c11217@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　414,121千円（前年度予算額：100,817千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 414,121 | 42,546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371,500 | 75 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・　老朽化と個室不足が課題となっている中央子ども相談センターの再整備の機会を捉え、県の障がい者福祉施策の拠点として再整備されている岐阜市鷺山地区へ中央子ども相談センター等を移転整備することで、鷺山地区を障がい福祉分野・児童福祉分野が連携した総合的かつ効果的な福祉施策の拠点ゾーンとして機能を強化することを目的とする。

・　当該整備のための工事請負費、工事監理費及び事務費を計上する。

（２）事業内容

・　中央子ども相談センター等の移転整備のため、平成３０年度までの２カ年事業による初年度の整備を実施する。

手数料　　　　　　　　６７０千円

工事監理費　　　１８，２９８千円

工事請負費　　３９４，６４２千円

事務費　　　　　　　　５１１千円

４１４，１２１千円

（３）県負担・補助率の考え方

・次世代育成支援対策施設整備交付金の交付基礎点数により同交付金額を算出。

（４）類似事業の有無

・無

３　事業費の積算内訳

単位：千円

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 役務費 | 670 | 審査等手数料 |
| 委託料 | 18,298 | 工事監理費 |
| 工事請負費 | 394,642 | 工事請負費 |
| 事務費 | 511 | 旅費、燃料費、消耗品費、役務費 |
| 合計 | 414,121 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

◆岐阜県少子化対策基本計画(第３次）（計画期間：平成２７～３１年度）

第４章 政策の３つの柱に基づく施策の方向

Ⅱ 子どもを安心して生み育てることができる岐阜県づくり

４ 子どもの健やかな成長支援

（２）配慮を要する子どもや家庭への支援

○育児不安の解消と児童虐待の防止

児童虐待防止の総合的な対策のために、子ども相談センター（児童相談所）の体制を強化します。

○悩みを持つ子どもの相談や被害に遭った子どもなどの立ち直り支援

虐待が起こった家族の再統合に向けて、子ども相談センターにおける親や被虐待児に対するカウンセリングなど精神的なケア対策を充実します。また、コモンセンス・ペアレンティングの活用等を通じて、ケアを担う子ども相談センター職員や市町村の相談員の相談援助技術の向上を図ります。

（２）後年度の財政負担（平成29～30年度　債務負担行為設定）

平成30年度　工事請負費　　　　　1,428,594千円

その他（工事監理費）　12,198千円

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 老朽化と個室不足が課題となっている中央子ども相談センターを県の障がい者福祉施策の拠点として再整備されている岐阜市鷺山地区へ移転し、建設したい。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

・達成度を指数で表すことが困難なため。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 基本・実施設計（５月～１２月）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 基本・実施設計を実施。今後建設工事を行い、平成３０年度中に供用開始予定。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 中央子ども相談センター等の移転整備により、鷺山地区を障がい福祉分野・児童福祉分野が連携した総合的かつ効果的な福祉施策の拠点ゾーンとして機能を強化することを目的としており、事業の必要性が高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 基本・実施設計を実施。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 児童福祉審議会中央処遇専門部会等の外部有識者の意見を設計に反映した。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 施設の老朽化と個室の不足等により、児童に対する適切な処遇が困難となっていることから、施設を新築し、個室等を確保できる施設を整備する。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 平成29年度より建設工事を開始する。今後も、外部有識者のご意見をうかがいながら、効果的な建設計画を進めていく。