予算要求資料

平成29年度当初予算　　　支出科目　款：労働費　項：労政費　目：雇用促進費

事業名 求職・求人データベースシステム更新事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

商工労働部　労働雇用課　就労支援係　電話番号：058-272-1111（内3137 ）

E-mail： c11367@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　         1,210千円（前年度予算額： 9,753千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 9,753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,753 |
| 要求額 | 1,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,210 |
| 2月2日時点 査定額 | 1,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,210 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

岐阜県総合人材チャレンジセンターにおいては、求職者に対し個別カウンセリングや職業紹介等の様々なサービスを提供しており、これらのサービス提供に必要な利用者情報・求人情報等を管理するため、求職・求人データベースを構築し運用している。

現行のシステムは平成２４年度より運用を開始し、平成２８年度末でシステムの耐用年数である５年を経過するため、平成２９年度の新システムの稼働へ向けて更新が必要となる。

（２）事業内容

〇岐阜県総合人材チャレンジセンター事業求職・求人データベースシステムの再構築

（システムで管理する情報）

利用者情報（住所、氏名、面談記録等）、求人情報、企業情報等

（システムの改修方針）

・データの管理方法・項目を見直し、迅速な検索を可能とする

・事務処理の効率化のため、帳票の出力機能を追加し、必要な統計情報や関係様式を随時得られるようにする。

・侵入検知装置を新たに導入し、ファイアウォール、ＶＰＮ、ウイルス対策等のセキュリティを強化する。

（システムの更新及び保守運用に係る経費（契約後）

| 要求年度 | 要求額 | 要求内容 |
| --- | --- | --- |
| H28年度 | 3,456千円 | システム構築及び機器設定費用 |
| H29～33年度 | 6,050千円 | システム運用・保守費用 1,210千円／年×5年間 （H28～H33 債務負担行為設定） |

（３）県負担・補助率の考え方

全額県費負担

（４）類似事業の有無

なし

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額(千円) | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 1,210 | システム運用・保守費用 |
| 合計 | 1,210 |  |

２月２日時点の査定額の考え方

決定額の考え方

４　参考事項

（１）他県の状況

別紙のとおり。

（２）後年度の財政負担

平成29年度～平成33年度までシステムの運用・保守に係る経費が必要。

平成33年度に改めてシステムの更新が必要。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 新たな「岐阜県総合人材チャレンジセンター事業求職・求人データベースシステム」を平成29年4月より運用開始するため、平成28年度中にシステムの構築及び関連機器の設定を完了する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

本事業の目的は、平成29年の運用開始に向けたシステムの構築のみであり、特に設定すべき指標は存在しない。

（平成28年度の取組）

岐阜県総合人材チャレンジセンターにおける求人情報・利用者情報を適正に管理するため、現行運用しているシステムをリニューアルし、新たなデータベースシステムとして構築する。 システムの構築及び５年間の保守運用を一括して契約することとしており、現在、入札により業者を決定し、システムを構築しているところ。 （年度内にシステムが完成し、次年度以降運用する予定）

（平成28年度の成果）

現在システムを構築中。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 岐阜県総合人材チャレンジセンターの業務運営に不可欠なシステムであり、事業の必要性は高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 岐阜県総合人材チャレンジセンターの求人情報・利用者情報を適正に管理するうえで、有効なシステムである。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 最低限の機能を実装した効率的なシステムとして構築している。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 平成29年4月以降、新システムを円滑に管理・運用する必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 平成33年度までの債務負担行為設定に基づき、運用開始以降5年間システムの管理・運用を実施する。