予算要求資料

平成29年度当初予算　　　支出科目　款：教育費　項：社会教育費　目：社会教育施設費

事業名 図書館環境整備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

教育委員会　図書館　総務課　管理調整係　電話番号：058-275-5111（内291）

E-mail：c27205@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　 90,026千円（前年度予算額：　16,600千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 16,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,600 |
| 要求額 | 90,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,026 |
| 2月2日時点 査定額 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,900 | 17,100 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・岐阜県図書館は平成７年７月に開館して２０年以上が経過し、施設設備の経年劣化等がみられるため、図書館の安全安心な環境の整備を実施する。

（２）事業内容

図書館屋上防水改修工事の実施

屋上防水の全面改修のサイクルについては、「県有施設中長期保全計画の作成の手引き」において２０年とされている。図書館は開館後２１年が経過しており、中長期保全計画上の改修サイクル時期となっている。

また、経年劣化による不具合も多数発生している。以前から雨漏りが複数個所で発生しており、昨年には書庫の天井が一部落下するという事態も起こっている。そのたびに雨漏りの原因と思われる箇所をコーキング加工して対処しているが、根本的な原因解決にはいたっていない。

建築基準法第１２条に基づく建築物点検においても、防水シートに浮きがあり、「要是正」という報告が出されている。

こういった現状や、年間６０万人が利用する施設の特性を考慮し、全面的な屋上の防水工事を実施する。

（３）県負担・補助率の考え方

県10/10（県公用施設の更新であるため）

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 30 | 業務旅費 |
| 需用費 | 142 | 消耗品費、燃料費 |
| 役務費 | 70 | 通信運搬費 |
| 委託料 | 9,472 | 設計費 |
| 工事請負費 | 80,312 | 屋上防水工事費 |
| 合計 | 90,026 |  |

２月２日時点の査定額の考え方

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

県有施設中長期保全計画

（２）後年度の財政負担

平成２９年度及び平成３０年度実施事業

※工事を平成２９年度及び平成３０年度の２か年に渡って実施。

平成２９年度：　９０，０２６千円

平成３０年度：１８７，９５４千円

合　計　：２７７，９８０千円

（３）事業主体及びその妥当性

岐阜県図書館は年間約６０万人に利用され、県民の課題解決や生涯学習を支える教育施設であり、施設管理者として安全・安心な環境づくりを推進する。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 図書館を維持管理していく上で重要となる消防設備を改修することにより、老朽化・経年劣化等によるトラブルを解消し、利用者にとって安全で信頼性の高い施設環境づくりを目指す。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

図書館を維持管理するための環境整備であり、指標は設定できない

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 岐阜県図書館吸収冷温水発生機整備工事 岐阜県図書館の吸収冷温水発生機（３台）の運転盤更新工事、ポンプ取替え、劣化部品交換など、全面的な改修整備を実施。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 図書館の緊急時、適切な発電を行うことができると見込まれる。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 図書館利用者の快適な環境を整備するため、必要性が高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） － |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) － |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 図書館が平成７年に開館してから２０年が経過しており、今後ますます施設設備の老朽化が進むことが予想される。今後も計画的に改修を実施して老朽化・経年劣化等によるトラブルを解消し、安全安心な環境を整備していかなければならない。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 図書館は年間約６０万人の利用がある施設であり、子どもから高齢者まで幅広い年齢層の利用がある。今後も施設設備の老朽化・経年劣化等が進むなか計画的に改修を実施して、安全安心な施設環境づくりを目指す。