予算要求資料

平成29年度当初予算　　　支出科目　款：総務費　項：総務管理費　目：庁舎管理費

事業名 ：新 駐車場整備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

総務部　管財課　庁舎係　電話番号：058-272-1111（内2214）

E-mail：c11116@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　     537,221千円（前年度予算額： 0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 537,221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363,800 | 173,421 |
| 決定額 | 492,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,300 | 161,700 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

現庁舎は、昭和４１年に竣工し、平成２９年度で築５１年を迎え、建物の老朽化や狭隘化の対策、災害対策の中枢拠点としての機能の整備などの必要性から、再整備の検討を早急に進めているところである。

庁舎敷地内の駐車場については、現状も十分ではないが、現在の駐車場に新庁舎を建設する予定であること、また、県機関の集約による来庁者や職員の増加等により、さらに多くの駐車場が必要となる。早ければ平成３１年度には、新庁舎の建設工事が始まる予定であり、駐車場不足とならないようすみやかに対策を行う必要がある。

（２）事業内容

新庁舎の建設工事中から再整備後まで、各段階において駐車場が不足しないよう、県庁舎敷地内に駐車場の整備を行う。

○アリーナ北側のグランド駐車場化

アリーナ北側のグランドを駐車場として整備。緊急時のヘリポートとしても使用しているため、県庁舎前の公園内に新たなヘリポートを整備。

○立体駐車場整備

西側の駐車場内に、立体駐車場を整備。

（３）県負担・補助率の考え方

県　１０／１０

（４）類似事業の有無

無し

３　事業費の積算内訳        　　　         　(単位：千円)

| 事業内容 | 金額 |  | 計 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | H29 | H30 |  |
| 委託料 | 60,427 | 0 | 60,427 |
| 工事請負費 | 475,737 | 2,269,833 | 2,745,570 |
| 役務費 | 1,057 | 0 | 1,057 |
| 合計 | 537,221 | 2,269,833 | 2,807,054 |

決定額の考え方 所要額を計上します

事業評価調書（県単独補助金除く）

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・新庁舎の建設工事中から完成後まで、各段階において、庁舎敷地内の駐車場が不足しないように、計画的に整備を行う。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値（前々年度末時点） | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

・本事業は単独の施設の再整備事業であるため、指標を設定することは困難である。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） －

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 －

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 県庁舎の再整備を進める中で、現在の駐車場に新庁舎を建設する予定であること、また、県機関の集約による来庁者や職員の増加等により、多くの駐車場が必要となる。早ければ平成３１年度には、新庁舎の建設工事が始まる予定であり、駐車場不足とならないようすみやかに対策を行う必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・県庁舎再整備のスケジュールを踏まえ、事業を進めていく必要がある。

（次年度の方向性）

・新庁舎の建設工事中から完成後まで、各段階において、庁舎敷地内の駐車場が不足しないように、計画的に整備を行う。