予算要求資料

平成２９年度当初予算　　　支出科目　款：総務費　項：防災費　目：防災総務費

事業名 防災交流センター自家発電機燃料ポンプ移設費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

危機管理部　危機管理政策課　管理調整係　電話番号：058-272-1111（内　2413 ）

E-mail： c11117@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　        　　　　21,666千円（前年度予算額：23,000千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 |
| 要求額 | 21,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,666 |
| 2月2日時点 査定額 | 21,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,666 |
| 決定額 | 21,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,666 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

（現状）

防災交流センターは、大規模災害により県庁舎が被災し、通信機能が麻痺した場合のバックアップ施設として、災害対策の拠点の役割を果たすため、平成１１年に開館し、３階の電子計算機室には各種情報システムのサーバーが設置されており、行政情報システムのインフラ施設としての機能も有している。

自家発電機は、停電発生時のバックアップ電源であり、施設の機能を維持する上で不可欠な設備である。

（課題）

平成27年9月の関東・東北豪雨災害時に常総市役所の非常用発電機が水没し、市役所の固定電話、パソコン、照明、コピー機などが使えなくなり、災害対策本部は携帯電話に頼って運営する事態となった。

これを踏まえ、防災交流センターの自家発電装置を確認した結果、自家発電機は４階に設置されているものの、燃料ポンプが地下に設置されていた。

このため、水害発生時に燃料ポンプが水没し、燃料の汲み上げを行えなくなり、自家発電装置が稼動せず、災害対策本部の機能を果たせなくなるとともに、各種情報システムのサーバーも停止する恐れがある。

（２）事業内容

課題に対応するため、平成28年度予算にて実施設計を実施した後、工事発注したが、二度の入札不調（H28.10.5、H28.11.18）となり、年度内に完成する見込みがたたなくなった。

このため、自家発電機燃料ポンプの移設工事については、改めて平成29年度に発注することとする。

（３）県負担・補助率の考え方

県有施設であることから県負担が妥当である。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 工事請負費 | 21,666 | 燃料ポンプ移設工事一式 |
| 合計 | 21,666 |  |

２月２日時点の査定額の考え方

決定額の考え方

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 平成２９年度に防災交流センターの自家発電機燃料ポンプを移設する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

災害発生時に備え施設設備を移設する新規事業であるため。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 防災交流センターは県庁舎バックアップ施設として、県サーバーの設置施設として極めて重要な施設であり、自家発電機は施設の機能を維持するうえで不可欠な設備である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか