予算要求資料

平成２９年度当初予算　　　支出科目　款：総務費　項：防災費　目：防災総務費

事業名 岐阜県防災情報通信システム整備事業工事監理等委託費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

危機管理部　危機管理政策課　防災情報整備係　電話番号：058-272-1111（内2418）

E-mail： c11117@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　20,397千円（前年度予算額：71,749千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 71,749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,500 | 249 |
| 要求額 | 20,397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,400 | 997 |
| 決定額 | 20,397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,400 | 997 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

防災情報通信システムの更新整備に当たっては、県内の広範囲で通信設備の撤去・据付、通信鉄塔及び局舎の建設・建て替え、既設通信鉄塔及び局舎の補修工事が必要となる。

このため、仕様及び設計図書の通りの施工が行われていることの確認及び施工状況の照合、並びに全体工程の進捗確認を綿密に行うため、工事監理業務を委託により実施するものである。

（２）事業内容

工事の円滑かつ確実な実施に必要となる資料の作成、確認・審査、工事の施工状況等の照合、並びに施工現場や関係機関等との協議・調整を実施する。

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 工事請負費等 | 20,397 | 委託費 |
| 合計 | 20,397 |  |

＜年度内訳＞

| 平成27年度 (契約額) | 平成28年度 | 平成29年度 （債務負担） | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8,003 | 71,749 | 20,397 | 100,149 |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）国・他県の状況

防災情報通信システムは、全都道府県で整備済み

（２）後年度の財政負担

なし

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 岐阜県防災情報通信システムを更新し、平成２９年度の運用開始を目指す。 このため、次期システムの整備は、県内の広範囲で通信設備の撤去・据付、並びに通信鉄塔及び局舎の建設が必要となることに鑑み、仕様及び設計図書の通りの施工が行われていることの確認、並びに全体工程の進捗確認、円滑な工事の実施に資する調整業務等を、工事監理業務委託により実施する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

本システムを平成29年度に本格稼働させることを目標達成とする。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 岐阜県防災情報通信システム整備工事

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 次期システムの更新を行う際に必要となる通信設備の撤去・据付、通信鉄塔及び局舎の新設、建て替え、並びに既設通信鉄塔及び局舎の補修工事が実施された。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 岐阜県防災情報通信システムは、防災対策上不可欠なシステムであり、平成29年度内に確実に当該システムを稼働させるためには、適正に通信設備の撤去・据付、通信鉄塔及び局舎の建設・建て替え、補修等が行われていることを、高い専門的知識及び技術に基づき、確認・審査する必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 本業務を、通信設備の撤去・据付、通信鉄塔及び局舎等の建設・建て替え、改修・補強工事の効率化、重点化を図っている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 既存システムは老朽化が著しいため、早急の次期システムへの移行に向けた着実な整備が必要である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 近年、局地的な集中豪雨や豪雪による災害が多発している。 さらに、御嶽山の噴火に見られるように、想定外の災害が発生する可能性も高まっている。 このような状況において、県民の生命・財産を守るためには、災害発生時に確実に防災関係機関の情報伝達手段を確保できるよう、強靭な通信体制を整備する必要がある。 このため、平成29年度に次期システムを確実に稼働できるよう、通信鉄塔の建設等に係る工事の監理、全体工程の確実な管理を委託により行う。