予算要求資料

平成２９年度当初予算　　　支出科目　款：総務費　　項：防災費　　目：防災総務費

事業名 新岐阜県防災情報通信システム新県庁舎移設検討委 託業務

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

危機管理部　危機管理政策課　防災情報管理係　電話番号：058-272-1111（内2416）

E-mail：c11117@pref.gifu.lg.jp

事業費　　      23,879 千円（前年度予算額：　　　　0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 23,879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,879 |
| 決定額 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

大規模災害時において、NTT回線等一般の公衆回線が使用不可能な場合に備え、県では独自回線を複数有する防災情報通信システムの整備を進めており、平成２９年度末から運用を開始する予定である。

一方、県庁舎再整備基本構想(案)によると、平成３４年度中に新庁舎へ移転することとなっており、防災情報通信システムについてもこの計画に追従して新庁舎への移設を行う必要があるが、当システムは庁内各所の多数の機器で構成される複雑で高度な技術を要するシステムであるため、専門のコンサルタント業者に基本設計業務を委託し基本計画を策定する必要がある。

（２）事業内容

下記に係る基本設計を行う。

・防災情報通信システムの庁舎移転に係る基本計画の検討

・新庁舎に設置される鉄塔等の基本的条件の検討

（３）県負担・補助率の考え方

県10/10(県の設備であるため)

（４）類似事業の有無

・防災情報通信システム基本・実施設計業務委託費

…岐阜県防災情報通信システムの更新整備工事に関する基本設計及び

実施設計

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 23,879 | 新県庁整備設計への影響検討 5,636 システム移行機器構成・手順等の検討 18,243 |
| 合計 | 23,879 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

岐阜県地域防災計画　一般対策計画　第2章 災害予防　第1節 総則

4 通信施設・設備等

「県、市町村等は、防災に関する情報の収集、伝達等の迅速化を図るため、集落、市町村、県、防災関係機関相互間における情報連絡網の整備を図るとともに、有線通信が途絶した場合でも通信を確保するため、無線通信施設等を整備し、その機能の充実と交信範囲の充実及び信頼性の向上に努めるとともに、万一これら施設に被害が発生した場合に備え、非常電源、予備機等の設置に努め通信連絡機能の維持を図るものとする。」

（２）後年度の財政負担

基本設計を実施の翌年度となる平成３０年度に、実施設計に向けた詳細設計業務委託を発注し、平成３１年度から平成３３年度にかけて防災情報通信システムの移設工事を実施する予定。

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 新県庁舎への防災情報通信システムの確実で円滑な移設を行うことができるよう、平成２９年度中に基本設計を行う。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

・基本設計委託事業のため

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 大規模災害等の非常時に唯一の通信手段となりうる重要なシステムであり、県庁移転時に確実かつ速やかに移設することができるよう事前に基本計画を策定する必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 県庁移転計画を所管する管財課県庁舎移設室と密接に情報共有を図り、適切かつ円滑に事業を推進する必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 基本設計の結果に基づき、詳細設計業務を行う。