予算要求資料

平成29年度当初予算　　　支出科目　款：総務費　項：企画開発費　目：企画調査費

事業名 新ぎふ清流文化プラザ庭園改修事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

環境生活部　文化振興課　文化施設係　電話番号：058-272-1111（内2458）

E-mail：c11146@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　26,000千円（前年度予算額：0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,000 |
| 決定額 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,400 | 2,600 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

平成23年4月から休止していた旧未来会館は、県有財産有効活用の観点から、「文化施設」と「運転教育施設」の二つの機能をあわせ持つ複合的な施設として、平成27年度に「ぎふ清流文化プラザ」として再開した。

平成29年度には、メモリアルセンターサンサンデッキとぎふ清流文化プラザ庭園を結ぶ連絡通路が完成する予定であり、これにあわせ、プラザに来館された障がい者が２階庭園から連絡通路にアクセスできるよう、ぎふ清流文化プラザ庭園内の動線を整備する必要がある。

「岐阜メモリアルセンター」は、スポーツ・産業・文化など国際規模の多様なイベント等を開催しており、健常者の方から障がい者の方まで、多くの方々に利用されている。一方、リニューアルした「ぎふ清流文化プラザ」及び現在整備中の「ぎふ清流福祉エリア」一帯にも、さらに多くの人が集まることが想定される。このような中、「岐阜メモリアルセンター」と「ぎふ清流文化プラザ」を連絡通路で繋げることにより、「ぎふ清流福祉エリア」を含めた施設間の人の流れを円滑にし、施設間のネットワーク強化を図る。

（２）事業内容

ア）樹木・構造物撤去工

連絡通路と庭園の接続部分と２階出入口を結ぶ動線確保のため、庭園内の樹木や構造物(花壇・石張等)の撤去を行う。

イ）花壇設置・舗装・スロープ・植栽工

連絡通路を利用する車椅子の方がプラザと連絡通路の間をスムーズに往来できるよう、舗装等を実施し、あわせて、花壇や植栽を整備する。

ウ）扉改修工

現在、プラザ２階に設置されている庭園出入口の扉は手動であり、車椅子の方がひとりで開閉することは困難。連絡通路完成により２階庭園の通行量増が想定されるため、安全確保のため、自動扉に改修し、あわせて出入口の雨水滞留対策として庇や雨水排水設備を取り付ける。

エ）既設配管等再配置

庭園内既設の給水管・電線・排水設備の切回しを行う。

（３）県負担・補助率の考え方

県有施設の改修工事であるため県費による負担が妥当である。

（４）類似事業の有無

ぎふ清流文化プラザ施設設備整備費（付帯工事）＜平成２７年度＞

３　事業費の積算内訳

| 費 目 等 | 金額（千円） | 工事概要 |
| --- | --- | --- |
| 工事請負費 | ２４，４１０ | ２（２）に記載のとおり |
| 工事監理委託料 | １，５９０ |  |
| 合 計 | ２６，０００ |  |

決定額の考え方

４　参考事項：事業主体及びその妥当性

県有施設の改修工事は、施設を所管する文化振興課が主体的に行うことが妥当である。

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 平成23年4月から休止している未来会館に警察本部が所管する運転教育センターの機能を移転させ、文化施設と運転教育施設の二つの機能をあわせ持つ施設「ぎふ清流文化プラザ」として、平成27年9月下旬にオープンするため、必要な改修工事を行う。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

施設の改修工事であり、定量的な指標で表すことが困難であるため。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | メモリアルセンター、ぎふ清流文化プラザを含む清流福祉エリアの活性化のため、施設を改修することが有効である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） － |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) － |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 既存の文化施設を改修することから、開館後の施設の管理運営について警察本部との調整が必要である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 連絡通路完成にあわせて完成できるよう、改修を実施する。 改修後は、連絡通路とあわせて指定管理業務内での管理となる。