予算要求資料

平成29年度当初予算 支出科目 款：農林水産事業費 項：農地費 目：農村総合整備事業費

事業名 新小水力発電環境保全事業費補助金

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部　農地整備課水利・小水力係　電話番号：058-272-1111（内3179）

E-mail： c11431@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　10,000千円（前年度予算額：0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 |
| 決定額 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 |

２　要求内容

- 要求の趣旨（現状と課題）

近年、再生可能エネルギーの活用に大きな関心が寄せられている。本県は豊かな水資源があるものの、活用にあたっては発電施設の投資に多額の費用と時間を要する。

小水力発電は建設時の環境負荷が小さく、環境保全への寄与を図ることができるという利点はあるが、普及は進んでおらず、地域住民の認識も低い。

このため、市町村・地域団体等が、身近な水路等に水力発電施設を設置し、あわせて環境保全学習を実施することを通じ、環境負荷の低い再生可能エネルギーシステムの普及・啓発を図る。

（２）事業内容

①環境教育推進型

簡易な小水力発電施設の設置及び必要に応じて電力利用先に要する経費の補助。

②環境保全提案型

小規模(0.1kW 以上)な小水力発電施設の設置に要する経費の補助。

（３）県負担・補助率の考え方（森林環境税事業）

①県１／２（上限1,000千円）

②定額：県2,000千円/kW（上限10,000千円）

（４）類似事業の有無

有　小水力発電活用支援事業費補助金

農業用水利施設を活用した小水力発電により農業振興等を目指す市町村、土地改良区、農業協同組合に対し、施設整備費用の一部を助成する。

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 補助金 | 10,000 | 小水力発電施設の施設費用に助成 |
| 合計 | 10,000 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

○岐阜県長期構想中間見直し

３「清流のぎふ」づくり

（３）「清流」環境の保全

（３）後年度の財政負担

事業期間５年（平成33年度）で、補助金の継続等について検討

（４）事業主体及びその妥当性

事業主体：市町村、ＮＰＯ法人、地域団体等

・現行の農水省助成事業及び県営単独事業では整備推進するための事業制度がない。

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 森林・環境基金事業の実施期間（平成２９～３３年度）中に、県下１５施設（３施設／年）の小水力発電施設の設置に要する経費を補助し、環境負荷の低い再生可能エネルギーシステムの普及・啓発を図る。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 (累計) | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小水力発電施設数 （推進型） | 0施設 （H28） | 2施設 （H29） | 2施設 （H30） | 0施設 （H28） | 10施設 （H33） | －％ |
| 小水力発電施設数 （提案型） | 0施設 （H28） | 1施設 （H29） | 1施設 （H30） | 0施設 （H28） | 5施設 （H33） | －％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） －

（前年度の成果）

|  | ・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 － |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 地域に小規模な小水力発電施設を設置するとともに、環境学習を合わせて実施し、本県の豊かな資源を活用した再生可能エネルギーへの理解・普及が進む。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） － | 新規事業 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) － |  |  | 新規事業 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項

（次年度の方向性）

・