予算要求資料

平成29年度当初予算　　款：土木費　項：都市計画費　目：都市公園費

事業名 県営都市公園魅力向上再整備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

都市建築部都市公園整備局　都市公園課　公園企画係　電話番号：058-272-1111(内3772)

E-mail： c11669@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　８８５，０００千円（前年度予算額：０千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 885,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630,200 | 254,800 |
| 決定額 | 885,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644,100 | 240,900 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・花フェスタ記念公園、養老公園、世界淡水魚園、平成記念公園の４つの公園を対象に、各公園が持つポテンシャルを最大限に発揮するとともに、公園周辺にある多様な地域資源を結び、「清流の国ぎふ」を大いにＰＲすることを目的に、平成２８年１０月に「岐阜県都市公園活性化基本戦略」（以下「基本戦略」という。）を策定した。

・基本戦略では、公園の活性化に向け、テーマや取組方針とその展開を明らかにし、ハード・ソフトの両面にわたる具体的な取組内容を定めたものであり、これまで公園ごとに策定した「公園施設長寿命化計画」に加え、基本戦略に基づいた公園の魅力向上に資する整備を行い、公園の活性化とともに、県内への交流人口の拡大など、基本戦略に掲げた目標の達成に取り組んでいく。

（２）事業内容（主な整備等）

①　花フェスタ記念公園　　　　　　　　　　　　　　 305,379千円

・バラ園設計業務　　　　　　　　　　　　　　　　77,778千円

・遊具整備設計業務　　　　　　　　　　　　　　　33,333千円

・園内移動車両の更新　　　　　　　　　　　　　　44,533千円

②　養老公園                                       113,110千円

・こどもの国プール修繕工事　　　　　　　　　　　44,444千円

・案内表示看板の更新工事　　　　　　　　　　　　25,333千円

③　世界淡水魚園　　　　　　　　　　　　　　　　　  90,555千円

・中央水路改修のための設計業務　　　　　　　　　33,333千円

・魚の遊具修繕工事　　　　　　　　　　　　　　　46,667千円

④　平成記念公園　　　　　　　　　　　　　　　　　 375,956千円

・魅力向上のための実施設計　　　　　　　　　　 105,556千円

・遊具の新設　　　　　　　　　　　　　　　　　 166,667千円

（３）県負担・補助率の考え方

基本戦略に基づく活性化に向けた取組み（指定管理者が指定管理者業務として行うものを除く）であり、県が主体となって実施する。

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 270,150 | 事業内容に示すとおり |
| 工事請負費 | 475,300 | 事業内容に示すとおり |
| 備品購入費 | 46,050 | 事業内容に示すとおり |
| 公有財産購入費 | 5,000 | 用地買収費 |
| 事務費 | 88,500 | 上記にかかる事務費 |
| 合計 | 885,000 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

・岐阜県都市公園活性化基本戦略

・岐阜県成長・雇用戦略

７　成長分野ごとの施策、　（３）観光分野

主要観光地再生プロジェクト　（１）県営公園誘客促進プロジェクト

（２）後年度の財政負担

平成２８度に策定した基本戦略に基づき、ソフト・ハード両面において、

活性化策に継続して取り組んでいく。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

何をいつまでにどのような状態にしたいのか ・県営４公園それぞれの観光入込客数を２０２０年（平成３２年）までに、平成２３年～２７年の最多入込客数に比べ、５％の底上げを達成する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 （最多） | 事業開始前 （最少） | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 養老公園ｴﾘｱ 入園者数 | 1,065千人 （H22） | 796千人 （H26） | 1,118千人 （H32） | － |
| 平成記念公園 入園者数 | 424千人 （H22） | 314万人 （H25） | 445千人 （H32） | － |
| 世界淡水魚園 入園者数 | 4,484千人 （H26） | 3,583万人 （H22） | 4,708千人 （H32） | － |
| 花ﾌｪｽﾀ記念公園 入園者数 | 371千人 （H22） | 275万人 （H23） | 389千人 （H32） | － |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ・岐阜県都市公園活性化懇談会の開催（５回） ・岐阜県都市公園活性化基本戦略の策定（平成２８年１０月） ・岐阜県公園施設長寿命化計画に基づく公園整備

（前年度の成果）

|  | 前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 ・戦略を策定したことにより、計画的に事業を実施することができる。 ・公園施設長寿命化計画に基づき、園内の整備が進んだことにより、来園者へのホスピタリィの向上に寄与した。 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 県営都市公園は、県民の憩いの場であり、生活に潤いと安らぎを与えるとともに、特に主要４公園は年間入場者数が３０万人を超える重要な観光資源でもある。一方で入園者数が減少傾向にあり、さらに機能を充実させ多面的な役割を発揮するべく活性化に向けて戦略的に取り組むことの必要性は高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 平成２７年度と比べ、入園者は増加している。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

事業が直面する課題や改善が必要な事項 ・施設老朽化・陳腐化、趣味の多様化等に対応しきれず、維持管理費が増嵩し、入園者数は減少傾向にある。

（次年度の方向性）

継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか ・基本戦略の実施期間を28年度から32年度までの5年としており、この期間中に、県営都市公園のポテンシャルを最大限に発揮するとともに、多様な地域資源をつなぐ拠点として「清流の国ぎふ」に相応しいブランドの確立に貢献していくため、基本戦略に基づき計画的にソフト・ハード両面において展開していく。