予算要求資料

平成29年度当初予算　　　支出科目　款：警察費　項：警察管理費　目：警察施設費

事業名 警察署庁舎建設費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

警察本部　総務室　装備施設課　電話番号：058-271-2424（内2261）

E-mail：c18873@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　     1,263,306千円（前年度予算額：709,225千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県債 | 一般 財源 |
| 前年度 | 709,225 | 165,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463,900 | 80,182 |
| 要求額 | 1,263,306 | 366,902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893,000 | 3,404 |
| 決定額 | 1,263,306 | 366,902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725,000 | 171,404 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

高山警察署は建築後48年が経過し県下警察署の中で最も古く、耐震性能が劣悪なうえ老朽化が著しく、敷地狭隘による駐車場不足、庁舎の機能不備等の問題が顕著である。同警察署は、災害時における飛騨ブロックの「基幹防災拠点」の活動も担うことから、現状の問題を一気に解消するため、移転改築整備することにより庁舎の耐震化、現況施設の不具合や機能不備を改善拡充のうえ、東海地震及び東南海、南海三連動地震の発生に備え、必要な性能・機能を保有した庁舎として整備を図る。

また、新敷地内に飛騨運転者講習センターを機能移転することで、利用者に対して交通機関等の利便性の確保を図る。

（２）事業内容

・　高山警察署建設工事

新庁舎建設については、平成30年度までの３か年計画における２年目の整備を実施する。

（３）県負担・補助率の考え方

都道府県警察施設整備費補助金交付要綱により補助率を決定する。（県公用施設の改築整備であるため）

（４）類似事業の有無

無し

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 需用費 | 1,000 | 建設事務費 |
| 役務費 | 149 | 建築確認申請手数料 |
| 委託料 | 19,688 | 工事監理委託料 |
| 工事請負費 | 1,242,469 | 庁舎建設費 |
| 合計 | 1,263,306 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）後年度の財政負担

事業計画は、平成27年度から平成30年度までの４か年事業を計画している。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 平成30年度までに、高山警察署を移転予定地において、建て替え整備をする。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

高山警察署の建て替え整備事業であり、指標等は設定できない。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 県下警察署の中で最も古く、耐震性能が劣悪なうえ老朽化が著しく、敷地狭隘による駐車場不足、庁舎の機能不備が顕著であることから、移転整備することにより問題解消を図るとともに、飛騨ブロックの「基幹防災拠点」として必要な性能・機能を有した庁舎の整備を図るため３か年事業の初年度整備を実施した。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 庁舎建設における３か年計画の初年度を迎え、平成29年度末の庁舎完成、平成30年度の竣工予定としている。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 県下警察署の中で最も古い庁舎で、耐震性能が劣悪であり、老朽化、敷地及び事務室の狭隘化、機能不備等が著しい高山警察署の改築整備であり、緊急性･必要性が高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 「岐阜県震災対策検証委員会」の提言を踏まえて、防災拠点施設の耐震性を確保し、災害活動拠点の機能維持を図る。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 将来を見据えて事務室の拡張性、設備更新を考慮した設計により、長寿命化を図る。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 「岐阜県北部（飛騨ブロック）の真の防災拠点としての警察署整備」、｢警察署特殊機能を強化した警察署整備｣、｢長寿命建築を目指した新警察署整備｣、「地域住民の利便性の向上を図る警察署の整備」を改築コンセプトに、高山警察署の改築整備を進める。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 高山警察署の改築整備については、飛騨ブロックの防災拠点としての警察署整備、安全相談室や被害者対策関係諸室の設置、留置施設の増強整備に取り組んでいく。 また、新敷地内に飛騨運転者講習センターを機能移転することで、地域住民の利便性の確保を図る。