予算要求資料

平成29年度当初予算　　　支出科目　款：警察費　項：警察管理費　目：警察施設費

事業名 交番等建設費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

警察本部　総務室　装備施設課　電話番号：058-271-2424（内2261）

E-mail：c18873@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　　313,946千円（前年度予算額：177,600千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 177,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,600 | 165,000 | 5,000 |
| 要求額 | 313,946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303,000 | 10,946 |
| 決定額 | 205,531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,000 | 58,531 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

築後30年以上が経過し、施設の老朽化が著しく、機能不足や敷地狭隘、位置不適などから早期に建て替えが求められていた交番等について改築整備する。

また、高山警察署の改築に併せて、老朽化に伴う同署署長・副署長宿舎について改築整備する。

（２）事業内容

【新庁舎の概要】

・　長森南交番：岐阜市 鉄骨造平屋建て 面積 111.55㎡(自転車置場、倉庫含む)

・　船町交番：大垣市 鉄骨造平屋建て 面積 128.19㎡(自転車置場、倉庫含む)

・　中津川駅前交番：中津川市 鉄骨造２階建て 面積 126.93㎡

・　高山駅前交番：高山市 鉄骨造２階建て 面積 143.57㎡

・　坂内駐在所：揖斐川町 木造平家建て 面積 109.40㎡(車庫、倉庫含む)

・　坂祝駐在所：坂祝町 木造平家建て 面積 113.57㎡(単車置場、倉庫含む)

・　久々利駐在所：可児市 木造平家建て 面積 90.70㎡(単車置場、倉庫含む)

・　宮駐在所：高山市 木造平家建て 面積 109.40㎡(車庫、倉庫含む)

・　高山警察署署長・副署長宿舎：高山市 木造平家建て 面積112.10㎡

（３）県負担・補助率の考え方

老朽化が著しい県有施設である交番・駐在所の改築整備であることから、

県負担は妥当である。

（４）類似事業の有無

無し

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 需用費 | 4,856 | 建設事務費、新交番等に必要な事務用品購入費 |
| 役務費 | 195 | 建築確認手数料 |
| 委託料 | 46,438 | 工事設計委託料 |
| 工事請負費 | 257,193 | 建設工事費 |
| その他 | 5,264 | 仮事務所庁舎借上料、新交番等に必要な事務用備品購入費 |
| 合計 | 313,946 |  |

決定額の考え方 高山駅前交番、船町交番、坂祝駐在所、久々利駐在所、宮駐在所（設計）、高山警察署署長・副署長宿舎を計上します。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 築後30年以上が経過し、施設の老朽化が著しく、機能不足や敷地狭隘のほか、施設を取り巻く交通環境の変化など地域住民の利便性が著しく低下している交番、駐在所について、計画的に整備していく。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

交番･駐在所の改築整備であり、目標値や指標の設定はできない。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 岐阜羽島警察署正木交番、下呂警察署宮地警察官駐在所、高山警察署平瀬警察官駐在所の建て替えをする。 また、高山警察署駅前交番の建て替えに伴う設計を実施した。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 岐阜羽島警察署正木交番は築後33年が経過し、施設の老朽化が著しく、建て替えが必要な状況であった。新交番ではバリアフリー設計、相談コーナー･客だまりスペースの設置等の機能アップを行い、地域住民が利用しやすい建物とした。 下呂警察署宮地警察官駐在所、高山警察署平瀬警察官駐在所についても、庁舎の老朽化が著しく機能不備の問題解消を図るため機能アップ等を図っている。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 築後30年以上が経過し、老朽化･機能不備等により建て替えが求められている交番･駐在所が多数存在しており、計画的に整備していく必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 地域に必要とされる現有の交番・駐在所の更新整備であり、有効性は高い。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 地域事情に合わせ県民の求める必要な機能を確保するため、効率的な設計を図っている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 県内には223箇所の交番･駐在所があり、その改築整備については総合的な検討を行い、計画的に進めていかなければならない。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 建築年次、施設を取り巻く著しい環境変化による位置不適、統廃合等による施設の狭隘化、庁舎の耐震化の有無、著しい老朽破損、財政負担の平準化等について総合的に検討を行い、整備計画を策定する。