予算要求資料

平成29年度６月補正予算　　　支出科目　款：商工費　項：観光費　目：観光開発費

事業名 新関ケ原古戦場ビジターセンター（仮称）建築展示設計委託費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

商工労働部　観光企画課　関ケ原古戦場整備推進室　施設整備係

電話番号：058-272-1111（内　3073）

E-mail： c11334@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　補正要求額　　45,000千円（現計予算額：0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 現 計 予算額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補 正 予算額 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,000 |
| 決定額 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,000 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

国内外に高い知名度を誇る関ケ原古戦場を、周遊観光の中核的な存在とするために各種事業を実施しているが、関ケ原古戦場は合戦当時の姿を留めているが故に、象徴的な目に見える景観に乏しく、歴史に詳しい来訪者以外には戦いのイメージがわきにくい。また、集客の核となるとともに、古戦場の正しい知識を提供し、古戦場巡りのガイダンス機能を持つ施設が整備されていないため、幅広い来客層に魅力を発信することが出来ていない。

このため、平成２６年度に策定した「関ケ原古戦場グランドデザイン」に基づき、ビジターセンターを新たに整備することにより、これらの課題解決を目指す。

（２）事業内容

関ケ原古戦場の集客の核となる新たな観光拠点として、また関ケ原の戦いに関する正しい知識を提供し、史跡巡りにいざなうガイダンス施設として整備する「関ケ原古戦場ビジターセンター（仮称）」について、以下の事業を実施する。

①関ケ原古戦場ビジターセンター（仮称）の建築設計

②関ケ原古戦場ビジターセンター（仮称）の展示実施設計

（３）補正理由

関ケ原古戦場ビジターセンター（仮称）の設計は、平成２８年３月に策定した「関ケ原古戦場ビジターセンター（仮称）基本構想・基本計画」に定めた施設構成案と施設計画案に基づいて進めることとしているが、平成２８年６月に、関ケ原町が建設予定地の南側に隣接する「関ケ原町老人福祉センター」の解体撤去の方針を決定し、跡地をビジターセンターと一体的に活用する意向を示したため、施設の敷地拡大を念頭に、ビジターセンターが備えるべき機能を再検討の上、基本計画を見直すための委託業務の追加及びその業務のための履行期間延長が必要となった。

また、基本計画見直しにあたっては、県・町議会、地域住民等から幅広く意見を聴取し、計画に反映させることとしたため、更なる履行期間延長が必要となった。

本補正は、これらの業務追加及び履行期間延長に要する業務委託料の増額を行うものである。

（４）県負担・補助率の考え方

西濃・岐阜地域における広域観光推進に向けた関ケ原古戦場整備の核となる施設整備に要する事業費であり、県負担が妥当である。

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 45,000 | 関ケ原古戦場ビジターセンターの建築設計委託及び展示実施設計委託 |
| 合計 | 45,000 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

岐阜県長期構想

Ⅱ　ふるさと岐阜県の資源を活かした活力づくり

３　地域の魅力を高め、観光交流を拡大し、消費を増やす

（地域の魅力を高めるために）

岐阜県観光振興プラン

岐阜県成長・雇用戦略

（２）後年度の財政負担

平成２８～２９年度の建築設計・展示実施設計に基づき、平成３０～３２年度に関ケ原古戦場ビジターセンター建築・展示制作を予定。（平成３２年度オープン予定）

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・古戦場の整備を通じ、関ケ原古戦場の更なる魅力を創出し、観光客数の増加を図るとともに、関ケ原古戦場を核とした周辺地域の周遊観光を振興する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 観光消費額 | －億円 （H ） | 2,460億円 （H24） | 2,659億円 （H25） | 2,694億円 （H26） | 2,844億円 （H27） | 3,000億円 （H29） | 94.8％ |
| 観光入込客数 | －万人 （H ） | 3,619万人 （H24） | 3,844万人 （H25） | 3,686万人 （H26） | 4,360万人 （H27） | 4,500万人 （H29） | 96.8％ |
| 宿泊客数 （延べ人数） | －万人 （H ） | 583万人 （H24） | 604万人 （H25） | 610万人 （H26） | 678万人 （H27） | 660万人 （H29） | 102.7％ |

※平成23年度から集計方法を変更したため、それ以前の結果とは比較不可能

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・平成２８年３月に策定した「関ケ原古戦場ビジターセンター（仮称）基本構想・基本計画」に定めた施設構成案と施設計画案に基づき、関ケ原古戦場ビジターセンター（仮称）の設計に着手。

（前年度の成果）

|  | ・関ケ原古戦場ビジターセンター（仮称）の基本計画見直しにあたっては、県・町議会、地域住民等から幅広く意見を聴取し、関ケ原古戦場グランドデザイン・フォローアップ懇談会の意見聴取を経て計画に反映させる予定。 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | ２０２０年に向け、東海環状自動車道の全線開通など交通インフラの充実が進む中、これを観光誘客の拡大に最大限活かしていくため、県と関ケ原町が連携の上、古戦場の再整備等を進めていく必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・ビジターセンター整備にあたっては、今後、イニシャルコスト及びランニングコストを踏まえた県と町の費用負担割合が課題となる。

（次年度の方向性）

・平成２８～２９年度の建築設計・展示実施設計に基づき、平成３０～３２年度に関ケ原古戦場ビジターセンター建築・展示制作を予定。 ・関ケ原古戦場を周遊観光の中核的な存在としていくため、「関ケ原古戦場グランドデザイン」に基づくハード及びソフト両面の事業を、2020年に向け段階的かつ多面的に推進していく。