予算要求資料

平成29年度9月補正予算 支出科目 款：農林水産業費 項：水産業費 目：水産業振興費

事業名 清流長良川あゆパーク（仮称）整備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

里川振興課　水産振興室　水産係　電話番号：058-272-1111（内2912）

E-mail： c11428@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　補正要求額　　12,000千円（現計予算額：211,900千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 現 計 予算額 | 211,900 | 100,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,700 | 12,960 |
| 補 正 要求額 | 12,000 | ▲9,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,800 | 6,950 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

「長良川の水産振興に係る確認書」の締結から20年以上が経過しこの間アユの漁獲量や遊漁者数などの河川漁業に関する指標がいずれも悪化している。

遊漁者や漁協組合員の主な減少の理由は若い世代の川離れ、魚離れによる新規参入の激減と言われている。そのため、多くの子供に川や魚に触れ合う機会や釣り教室等の場を提供し、遊漁者や漁協組合員の増加を図ることが緊急の課題である。

平成22年の全国豊かな海づくり大会開催を契機に「清流の国ぎふ」づくりが進められており、その中核施設などにアユをテーマに釣りや自然環境に対する関心を高める拠点が求められている。

平成25年度に基本構想、平成26年度に基本設計、平成27年度には実施設計を実施して、平成28年度から工事に着手しており、施設整備に向けて着実に事業を推進している。

詳細設計に伴う工種の追加、物価上昇等により、当初予算から増額する経費について補正するもの。

（２）事業内容

平成30年度からの施設供用開始に向け、中核施設建設工事、屋外施設整備工事等を実施。

（３）県負担・補助率の考え方

農林水産省の交付金事業を活用して施設整備を行う（補助率1/2～1/3）。ただし、清流の国ぎふづくりを推進し、水産振興を実施するための整備であることから県が事業主体として行う。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 工事請負費 | 12,000 | 屋外施設整備工事 |
| 合計 | 12,000 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

新たなぎふ農業・農村基本計画の重点施策「鮎王国ぎふ復活プロジェクト」（平成２８年３月策定）に係る中核事業である。

（２）国・他県の状況

漁業振興及び清流の国ぎふの拠点となる施設は全国的に見ても、他に類似施設はない。

（３）後年度の財政負担

平成28～29年度　建設工事

＊平成27年度以降は強い水産業づくり交付金（水産庁）を活用

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 親水、魚の掴み取りから釣り、漁業体験まで一体的に学ぶことができる体験学習施設を整備することにより、漁業体験者数を増加させ、内水面漁業の担い手育成につなげる。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 漁業体験者数 | （H ） | 822 （H24） | 989 （H25） | 1018 （H26） | 1800 （H30） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

本事業の性格上、数値目標の設定が難しいため。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ○造成工事に着手 ・長良川あゆパーク（仮称）整備工事に着手。 ・平成28年度は、造成工事を実施。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 ○長良川あゆパーク（仮称）整備工事の進捗が図られた。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 近年、漁業協同組合員及び遊漁者の減少傾向が続いている。長良川あゆパーク（仮称）は釣り人づくりによる河川漁業の復活をコンセプトとしている。また、県の中心施策である「清流の国ぎふ」づくりの考えとも一致しており事業推進の必要性が高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 基本構想策定において部内検討会を立ち上げ、関係各課から意見聴取を行った。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 建設予定地の自治体、県土整備部など関係各部署と連携して事業の推進を図っている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 平成30年度の施設オープンに向け、関係機関と運営体制等の協議が必要である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 河川漁業復活の拠点として水産振興を推進するため施設整備が求められて おり、また、「清流の国ぎふ」づくりを具現化する施設として、県民ニーズを取り入れながら建設に向けて事業の推進を図る。