予算要求資料

平成29年度9月補正予算　　　支出科目　款：民生費　項：社会福祉費　目：老人福祉費

事業名 新県立寿楽苑下水道切替工事費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部　高齢福祉課　介護事業者係　電話番号：058-272-1111（内2600）

E-mail：c11215@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　補正要求額　　16,743千円（現計予算額：0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 現 計 予算額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補 正 要求額 | 16,743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,743 |
| 決定額 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

県立寿楽苑は、指定管理者が特別養護老人ホーム事業等を実施している。

鉄筋コンクリート造３階建（本館棟）は、平成５年に竣工してから２４年を経過し、経年劣化による修繕が増加する可能性がある。

（２）事業内容

合併処理浄化槽への流入管が、地盤沈下によると想定される破断により、浄化槽へ汚水が流入せず、汚水を適切に処理するため修繕が必要となっているが、浄化槽建屋が高圧ケーブルに近接していることや、狭小な場所に所在することから修繕が困難である。

現在は、応急的に流入管手前の升にポンプを設置し、簡易パイプにより運用しているが、下水道法第１０条により公共下水道の共用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない、とされており、下水道切替工事により対応する。

（３）県負担・補助率の考え方

指定管理者と締結している基本協定書第１５条において、管理施設の改築等については、県の費用と責任において行うと定めている。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 工事請負費 | 13,172 | (1) 直接工事費 8,998,236円 内訳：機械設備工事費 8,998,236円 (2) 共通費 4,173,120円 内訳：共通仮設費 317,520円 現場管理費 2,139,480円 一般管理費 1,716,120円 |
| 委託料 | 3,571 | (1) 工事監理業務 933,120円 (2) 合併処理浄化槽清掃 2,224,746円 (3) 洗浄消毒作業 411,874円 |
| 合計 | 16,743 |  |

決定額の考え方 過去の類似事業の落札率を勘案し、所要額を計上します。

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

岐阜県立寿楽苑の管理に関する基本協定書

（２）事業主体及びその妥当性

基本協定書第１５条において、管理施設の改築等については、県の費用と責任において行うと定めている。

事業評価調書（県単独補助金除く）

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 平成２９年度中に県立寿楽苑における下水道切替工事を実施する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

下水道への切替による汚水処理の安定化を目的とするため。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 工事設計業務の委託により、適切な下水道切替工事計画を作成した。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 同上

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 施設の経年劣化、地盤沈下等が原因となり、浄化槽に繋がる配管が破断。最も適切な方法として、下水道の配管切替工事により対応する。また、当該施設は（社福）岐阜県福祉事業団が指定管理を行っているが、修繕工事は基本協定書により県で実施することとなっている。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） － |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) － |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 施設の経年劣化等に伴い、今後も修繕工事、場合によっては緊急的な対応を要する工事が発生する可能性がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 利用者の安全・安心を確保するため、必要な工事は適宜・適切に実施する。