予算要求資料

平成29年度9月補正予算　　支出科目　款：農林水産業費　項：農業費　目：農業振興費

事業名 農業技術センター池田試験地移転事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部　農政課　農業研究推進係　電話番号：058-272-1111（内2804）

E-mail：c11411@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　 補正要求額 6,400千円（現計予算額：9,000千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県債 | 一 般 財 源 |
| 現 計 予算額 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 |
| 補 正 要求額 | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,400 |
| 決定額 | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,400 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・農業技術センター池田試験地については、池田町からの借地に、昭和４３年に当該試験地を建設し、茶に関する研究開発を実施してきた。

・生産現場での技術支援や加工研究開発の強化という現場ニーズに対応し、効果的な研究開発や技術支援を実現するため、池田町との借地契約が満了する平成３０年３月３１日をもって、研究開発機能を農業研究センターに移転する。

（２）事業内容

農業技術センター池田試験地の機能移転

・内容：土壌汚染対策法に準じた土壌調査の実施

事務機器等の移転

場外看板の撤去

（３）県負担・補助率の考え方

・県10/10

（４）補正理由

関係課等との打合せ等により、土壌調査の対象物質と調査検体数を推定し積算していたが、今年度、地歴調査を実施したところ、当初の想定を超える対象物質及び検体の土壌調査が必要となったため。

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 6,400 | 土壌調査業務費 |
| 合計 | 6,400 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）後年度の財政負担

土壌汚染状況を調査し、環境基準を超える土壌の汚染が確認された場合には、汚染の広がりを特定するための詳細調査を実施する。

土壌汚染の原因が県にある場合には土壌浄化対策を実施する。

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 現場のニーズに則した茶の支援体制に移行するため、平成２９年度末までに農業技術センター池田試験地の機能移転を移転し、借地を池田町に返却する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壌調査の実施 | 0 （H28） | 0 （H28） | 0 （H28） | 0 （H28） | 1 （H29） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ○研究機能移転打合せ 池田試験地の研究機能を移転させるための検討会を実施 ２回 述べ１１人

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 池田試験地の機能移転の事務スケジュールを固めるとともに、機能移転後の施設や茶樹の扱いについて、関係者で認識を共有することができた。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 生産現場での技術支援や加工研究開発の強化は現場ニーズに対応したものであり、必要性が高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 機能移転を行い、平成３０年度から速やかに新体制での茶業振興を開始する目途が立っている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 必要最小限の予算で取り組むこととしている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 各種規則等に基づいた関係機関との協議、調整

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 池田試験地の機能移転は、今後の茶業振興に必要不可欠であることから、速やかに機能移転を実施する。