予算要求資料

平成３０年度当初予算　支出科目　款：衛生費　項：公衆衛生費　目：食肉衛生検査所費

事業名 食肉衛生検査所空調設備改修費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部　生活衛生課　乳肉・動物指導係　電話番号：058-272-1111（内2584）

E-mail：c11222@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　    44,029千円（前年度予算額：3,500千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 |
| 要求額 | 44,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,029 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

ア　食肉衛生検査所開所時（平成3年4月）に設置した空調設備の老朽化が

著しく、各種検査機器の動作環境や職員の執務環境の維持に支障が生じている

イ　フロン排出抑制法の施行（平成27年4月）に伴い、空調設備で使用し

ている冷媒ガス（R-22）の使用が抑制されることから、計画的な設備改修

が必要である。

（２）事業内容

ア　食肉衛生検査所空調設備をフロン排出抑制法に対応した機器へ更新す

るために必要な空調・配管設備工事を実施する。

イ　実施設計を平成29年度に実施し、更新工事を平成30年度に施工する。

（３）県負担・補助率の考え方

食肉衛生検査所は県有施設であり、県負担は妥当である。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 30 | 業務旅費30 |
| 需用費 | 149 | 消耗品費124、燃料費25 |
| 役務費 | 18 | 役務費（通信）18 |
| 工事請負費 | 43,832 | 改修工事費 |
| 合計 | 44,029 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

平成26年度に策定した「県有施設中長期保全計画（食肉衛生検査所）」

において、平成30年度を空調設備更新年次に位置付けている。

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 老朽化の著しい食肉衛生検査所の空調設備を平成30年度までに更新し、各種検査機器の動作環境を確保するとともに修繕費用及び設備運用コストの縮減を図る。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空調設備の更新割合 | 0% （H28） | （H ） | （H ） | 0% （H28） | 100% （H30） | 0％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | ・食肉衛生検査所における各種検査業務の動作環境を確保するとともに、フロン排出抑制法に対応した機器への更新が必要である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 平成30年度の更新工事において、各種検査業務に支障を来さないように施工することが必要となる。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 事業終了後は、各種検査機器の動作環境を確保するとともに、修繕費用及び設備運用コストの縮減に努める。