予算要求資料

平成３０年度当初予算　　　支出科目　款：民生費　項：社会福祉費　目：障害者福祉費

事業名 県立社会福祉施設設備等整備費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部　障害福祉課　施設整備係　電話番号：058-272-1111（内2617）

E-mail：c11226@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　422,937千円（前年度予算額：78,000千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 78,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,200 | 7,800 |
| 要求額 | 422,937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380,400 | 42,537 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

- 要求の趣旨（現状と課題）

老朽化が進む県立障がい福祉施設の大規模な営繕工事を順次行い、利用者に安全・安心な生活環境を提供する。

（２）事業内容

県立社会福祉施設の営繕工事（実施設計及び改修工事）を実施し、施設利用者の安全性と利便性の向上を図る。

【継続工事（平成29年度からの債務負担）】

○陽光園空調設備改修工事　151,509千円

空調設備が、設置から41年を経過し老朽化が著しいため更新する。

○サニーヒルズみずなみ熱源改修工事　75,588千円

冷温水発生機が設置から26年を経過し、老朽化が著しいため更新する。

○サニーヒルズみずなみ高圧受変電設備改修工事　18,835千円

受変電設備が設置から27年を経過し、老朽化が著しいため更新する。

○ひまわりの丘給排水管等改修工事（トイレ改修）166,768千円

重度化する障がい者の状態に適したトイレとする必要性があることから、改修工事を行う。

【新規工事】

○幸報苑外壁改修工事　663千円（H31: 12,300千円）

施設建築から34年を経過し老朽化が著しいため改修する。

○ひまわりの丘外壁等改修工事　3,358千円(H31: 75,588千円)

施設建築から40年を経過し老朽化が著しいため改修する。

○ひまわりの丘冷温水器発生器部品取替工事　1,168千円

冷温水発生機の安定的な稼働状況を保つため部品の更新を行う。

○ひまわりの丘第三学園女子棟個室化及び便所等改修工事　3,957千円

女子棟の一部を改修し、ニーズの多い男性入居者の受入を可能とするための改修工事を行う。

○みどり荘キュービクル型受変電設備等取替工事　911千円

（H31: 15,643千円）

設備設置から32年を経過し機能低下が著しいため取替工事を行う。

【その他】

○みどり荘下水道管取付管設置工事負担金　180千円

岐阜市が新設する下水道本管への取付管設置工事の受益者負担金

（３）県負担・補助率の考え方

県　１０/１０（予定施設は全て県立施設であるため、県負担は妥当）

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 129 | 改修工事現場への出張旅費 |
| 使用料 | 67 | 出張に係る高速代 |
| 需用費 | 1,860 | 消耗品費426・燃料費270・修繕料1,164 |
| 役務費 | 300 | 郵送費・通信費 |
| 委託料 | 15,810 | 改修工事の実施設計委託料 |
| 負担金 | 180 | 下水道管本管への取付管設置工事受益者負担金 |
| 工事請負費 | 404,591 | 改修工事の請負費 |
| 合計 | 422,937 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）後年度の財政負担 (平成30～31年度　債務負担行為設定)

平成31年度　工事請負費 　87,736千円

委託費 　 　  2,404千円

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 老朽化が進む県立障がい福祉施設の大規模な営繕工事を順次行い、利用者に安全・安心な生活環境を提供する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事 業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施が必要な大規模営繕工事の年度実施件数 | ０件 （H29） | 6件 （H30） | ２件 （H31） | ０件 （H29） | ８件 （H31） | 100％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 営繕工事の実施設計及び工事の施工を行う。 ・県立みどり荘屋上防水改修工事

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 営繕工事を実施することにより、施設利用者の安全・安心な生活環境の改善が見込める。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 施設利用者の安心・安全な生活環境を確保するため、営繕工事の実施が必要となる。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | これまでの営繕工事により、施設利用者の安心・安全な生活環境の実現が図られた。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 営繕工事の実施検討にあたっては、庁内関係課と現地調査を行い、適切で効率的な実施方法を適用している。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 県立障がい福祉施設は多くの施設で老朽化が進んでおり、今後も新たな営繕工事が必要となる。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 必要な営繕工事について、計画的な実施を図る。