予算要求資料

平成30年度当初予算　支出科目　款：民生費　項：児童福祉費　目：児童扶養手当法等運営費

事業名 新特別児童扶養手当システム導入開発事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部　障害福祉課　発達障害支援係　電話番号：058-272-1111（内2618）

E-mail：c11226@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　11,098千円（前年度予算額：0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 11,098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,098 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

特別児童扶養手当システムは、特別児童扶養手当受給者の管理、手当の支給を行うためのシステムであり、現在運用業務委託しているシステムの契約が平成31年3月31日を持って満了するため、新たに特別児童扶養手当システムを開発する。

（２）事業内容

【開発事業名】特別児童扶養手当/児童扶養手当システム開発事業

【開発内容】パッケージシステムによる次期システムの導入、現行データの移行

【開発期間】平成30年6月から平成31年3月

【運用開始期間】平成31年4月から平成36年3月

（３）県負担・補助率の考え方

・県10/10

（４）類似事業の有無

・特別障害者手当システムの導入

３　事業費の積算内訳

27,147千円(長期継続契約・H30～H35)

＜按分率３：２＝障害福祉課(16,289千円)：子ども家庭課(10,858円)＞

(１)分類別経費

| 年 度 |  | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | 合 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一時経費 | ソフトウェア費用 | 4,320 |  |  |  |  |  | 4,320 |
|  | 開発経費 | 14,176 |  |  |  |  |  | 14,176 |
| 経常経費 | 運用・保守費 |  | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 2,171 | 8,651 |
| 計 (A) |  | 18,496 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 2,171 | 27,147 |

(２)システム別経費

| 年度 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | 合 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特別児童扶養手当システム(A×６/１０) | 11,098 | 972 | 972 | 972 | 972 | 1,303 | 16,289 |
| 児童扶養手当システム (A×４/１０) | 7,398 | 648 | 648 | 648 | 648 | 868 | 10,858 |

児童扶養手当台帳管理システムの導入（11,098千円）

(特別)児童扶養手当システムの導入に要する経費との合計額18,496千円についてデータ量(児童扶養手当：特別児童扶養手当＝２：３)で障害福祉課と按分した５分の２の金額。

決定額の考え方

４　参考事項

（１）国・他県の状況

平成29年度より情報提供ネットワークシステム(マイナンバー制度)が本格稼働

（２）後年度の財政負担

特別児童扶養手当法、番号法の改正等が行われた場合は、さらなるシステム改修等の必要性が生じる可能性がある。

事業評価調書（県単独補助金除く）

■ 新規要求事業

- 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 平成31年4月から特別児童扶養手当受給者の管理、手当の支給を行う。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| システム調達の完了 | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

電算システム運用事務であり、指標設定が困難

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) 〇 |  | 特別児童扶養手当制度及び番号制度の適切な運用、児童扶養手当受給者の管理、手当の支給を行うために必要なシステムである。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） 〇 | 受給資格者3300人であるため、受給資格者の管理、副本登録データの作成は、システムでないと不可能である。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 番号制度の改正等により、システムの改修等が発生するかもしれない。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか