予算要求資料

平成３０年度当初予算 支出科目 款：民生費 項：児童福祉費 目：児童扶養手当法等運営費

事業名 新児童扶養手当システム導入開発事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部 子ども・女性局 子ども家庭課 家庭支援係 電話番号：058-272-1111（内2639）　E-mail：c11217@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　7,398千円（前年度予算額：0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 7,398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,398 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

児童扶養手当システムは、児童扶養手当受給者の管理、手当の支給を行うためのシステムであり、現在運用業務委託しているシステムの契約が平成31年3月31日を持って満了するため、新たに児童扶養手当システムを開発する。

（２）事業内容

【開発事業名】　特別児童扶養手当／児童扶養手当システム開発事業

【開発内容】　パッケージシステムによる次期システムの導入、現行

データの移行

【開発期間】　平成３０年６月から平成３１年３月

【運用開始期間】　平成３１年４月から平成３６年３月

27,147千円(債務負担行為限度額(H31～H35)：8,700千円)

＜按分率３：２＝障害福祉課(16,289千円)：子ども家庭課(10,858円)＞

①分類別経費

| 年 度 |  | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | 合 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一時経費 | ソフトウェア費用 | 4,320 |  |  |  |  |  | 4,320 |
|  | 開発経費 | 14,176 |  |  |  |  |  | 14,176 |
| 経常経費 | 運用・保守費 |  | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 2,171 | 8,651 |
| 計 (A) |  | 18,496 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 2,171 | 27,147 |

②システム別経費

| 年 度 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | 合 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特別児童扶養手当システム(A×６/１０) | 11,098 | 972 | 972 | 972 | 972 | 1,303 | 16,289 |
| 児童扶養手当システム (A×４/１０) | 7,398 | 648 | 648 | 648 | 648 | 868 | 10,858 |

児童扶養手当台帳管理システムの導入（7,398千円）

(特別)児童扶養手当システムの導入に要する経費との合計額18,496千円についてデータ量(児童扶養手当：特別児童扶養手当＝２：３)で障害福祉課と按分した５分の２の金額。

（３）県負担・補助率の考え方   県１０／１０

（４）類似事業の有無   無

３　事業費の積算内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 7,398 | パッケージシステムによる次期システムの導入、現行データの移行等 |
| 合計 | 7,398 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

- 国・他県の状況

平成29年度より情報提供ネットワークシステム(マイナンバー制度)が本格稼働

(２)後年度の財政負担

児童扶養手当法、番号法の改正等が行われた場合は、さらなるシステム改修等の必要性が生じる可能性がある。

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 平成３１年４月から児童扶養手当受給者の管理、手当の支給を行う。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| システム調達の完了 | (H ) | (H ) | (H ) | (H ) | (H ) |  |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 年度; Ｈ23; Ｈ24; Ｈ25; Ｈ26; Ｈ27; Ｈ28. 受給者数; 2,247; 2,225; 2,175; 2,151; 2,115; 2,084. 停止者数; 345; 364; 336; 305; 321; 343.

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 番号制度への対応が可能となり、住民基本台帳情報等を情報提供ネットワークを介して取得できるようになる。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 児童扶養手当制度及び番号制度の適切な運用、児童扶養手当受給者の管理、手当の支給を行うために必要なシステムである。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 受給資格者が多く、システム導入によらない受給資格者の管理、支給事務は実質上不可能である。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 上記のとおり、現行の人員体制では最も有効な手段である。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 個人番号を使用するため、個人情報をより慎重に行い、取扱う必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 児童扶養手当は生活基盤が不安定な独り親世帯のための重要な手当であるため、本改修業務により、番号制度を適切に運用し、より正確な手当の審査を行う。