予算要求資料

平成３０年度当初予算　　　支出科目　款：総務費　項：総務管理費　目：庁舎管理費

事業名 駐車場等整備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

総務部　管財課　庁舎係　電話番号：058-272-1111（内2214）

E-mail：c11116@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　2,208,808千円（前年度予算額：492,000千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産 収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 492,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,300 | 161,700 |
| 要求額 | 2,208,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,536,000 | 672,808 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

県庁舎は、昭和４１年に竣工し、平成３０年度で築５２年を迎え、建物・設備の老朽化や狭あい化の対策、災害対策の中枢拠点としての機能の整備などの必要性から、再整備（建替え）を進めている。

新県庁舎は、県庁舎敷地内の現駐車場内に建設する計画であるため、代替スペースを確保するとともに、最短で２０１９年度に建設工事の着工を予定しているため、駐車場不足とならないよう対策を行う必要がある。

併せて、県庁舎建設に影響がある駐車場内水路の移設や、敷地内通路の整備により交通の安全性を高める。

（２）事業内容

駐車場の整備とともに、敷地内通路の整備設計等を実施する。

○立体駐車場等の整備

県庁舎の建設工事の開始後から完了に至るまで、駐車場不足にならないように、立体駐車場等の整備を行う。

○駐車場内水路の移設

敷地内駐車場を南北に横断する水路について、県庁舎建設に影響があるため移設を行う。

○敷地内通路の整備設計

交通の安全性を確保するため、東西通路や南北通路の整備、交差点の改良等を行う。

（３）県負担・補助率の考え方

県　１０／１０

（４）類似事業の有無

無し

３　事業費の積算内訳

|  | 金額 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | 計 |
| 委託料 | 88,892 | 105,327 | 35,959 | 26,606 | 7,500 | 264,284 |
| 工事請負費 | 402,990 | 2,004,781 | 525,000 | 1,511,188 | 375,000 | 4,818,959 |
| その他 | 1,057 | 98,700 | 0 | 0 | 0 | 99,757 |
| 合 計 | 492,939 | 2,208,808 | 560,959 | 1,537,794 | 382,500 | 5,183,000 |

決定額の考え方

４　参考事項

無し

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・県庁舎の再整備に併せて、駐車場の整備とともに、敷地内通路の整備設計等を行う。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

・本事業は単独施設の整備事業であるため、指標を設定することは困難である。

（前年度の取組）

・アリーナ北側グランドの駐車場化、立体駐車場の整備設計等を進めた。

（前年度の成果）

・アリーナ北側のグランドを駐車場として整備するとともに、県庁前公園内に新たなヘリポートを設置した。 ・立体駐車場整備の設計を完了した。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 県庁舎の再整備を進める中で、新県庁舎は敷地内の現駐車場内に建設する計画であるため、代替スペースを確保するとともに、早ければ２０１９年度に建設工事が始まる予定であるため、建設工事の開始後から完了に至るまで、駐車場不足とならないよう速やかに対策を行う必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・県庁舎の再整備のスケジュールを踏まえながら、駐車場の確保対策を行うとともに、敷地内の整備事業を効果的に進めて行く必要がある。

（次年度の方向性）

・県庁舎の再整備に併せ、引き続き本事業を継続する。