予算要求資料

平成３０年度当初予算      支出科目  款：総務費  項：防災費  目：防災総務費

事業名 新 岐阜県防災情報通信システム防災拠点広域連携強化事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

危機管理部  危機管理政策課  防災情報整備係  電話番号：058-272-1111（内2418）

E-mail： c11117@pref.gifu.lg.jp

１  事業費                    70,532千円（前年度予算額：      0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 70,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,800 | 6,732 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２  要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

災害発生時の重要通信の確保を目的に、平成２９年度に岐阜県防災情報通信システムの再整備を完了し、運用を開始しているが、平成３０年度の夏に開駅する大野町道の駅「パレットピアおおの」を広域防災拠点に指定することに伴う当システム追加整備等の必要が生じた。さらに岐阜地域の消防本部のうち、本巣及び山県が岐阜の消防本部と合併することとなり、当システム設備を撤去する必要が生じた。

また、国（国土交通省・消防庁・内閣府）と都道府県との間では、消防防災無線により通信回線網を構築しており、通信回線として国土交通省の多重無線回線を共用している。現行の多重無線設備は、平成１３年度設置から１５年以上経過し耐用年数を過ぎており、老朽化が懸念されるため、国の更新計画に合わせて更新を行う必要がある。

（２）事業内容

岐阜県防災情報通信システム追加整備にかかる詳細設計を行う。

岐阜県防災情報通信システムの追加整備工事並びに本巣及び山県消防本部の撤去工事を行う。

また、消防防災無線の多重無線設備の更新にかかる詳細設計を行う。

（３）県負担・補助率の考え方

県10/10(県の設備であるため)

（４）類似事業の有無

岐阜県防災情報通信システム県庁舎再整備事業費

…岐阜県防災情報通信システムの新庁舎再整備に関する設計及び工事費

３  事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 93 | 業務旅費 |
| 需用費 | 321 | 消火器類・事務消耗品：272千円、公用車燃料：49千円 |
| 委託料 | 10,437 | 工事委託料; 拠点追加整備; 4,214千円. 電波干渉調査; 3,155千円. 国交省向多重無線; 3,068千円. |
| 工事請負費 | 55,577 | 拠点追加整備; 51,972千円. 拠点撤去; 3,605千円. |
| 使用料 | 410 | 業務使用料（CAD，積算システム） |
| 補償費 | 3,694 | 電波障害補償費 |
| 合計 | 70,532 |  |

決定額の考え方

４  参考事項

- 各種計画での位置づけ

岐阜県地域防災計画　一般対策計画　第2章 災害予防　第1節 総則

4 通信施設・設備等

「県、市町村等は、防災に関する情報の収集、伝達等の迅速化を図るため、集落、市町村、県、防災関係機関相互間における情報連絡網の整備を図るとともに、有線通信が途絶した場合でも通信を確保するため、無線通信施設等を整備し、その機能の充実と交信範囲の充実及び信頼性の向上に努めるとともに、万一これら施設に被害が発生した場合に備え、非常電源、予備機等の設置に努め通信連絡機能の維持を図るものとする。」

岐阜県地域防災計画　一般対策計画　第2章 災害予防

第8節 防災通信設備等の整備　3 実施内容

「県は、有線通信が途絶した場合でも県本部、県支部、市町村、市町村、国や他の都道府県の関係機関、災害現場等との間の通信を確保するため防災行政無線等を整備し、その機能の充実と更新範囲の充実及び信頼性の向上に努める。」

- 国・他県の状況

国土交通省では平成１３年度から運用している岐阜県庁向けの国土交通省木曽川上流工事事務所の多重無線装置の更新を下記のとおり計画している。

H29年度　設計委託

H31年度　更新工事（パラボラアンテナ・多重無線装置・各種ケーブル）

- 後年度の財政負担

平成３１年度から平成３４年度にかけて、岐阜県防災情報通信システムの追加整備工事を実施する予定。

また、国土交通省の計画に合わせて、平成３１年度に多重無線設備の更新工事を実施する予定。

事業評価調書（県単独補助金除く）

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 広域防災拠点の追加指定に伴い、岐阜県防災情報通信システムの追加整備を円滑に実施するため、設計及び工事施工を行う。また、拠点追加に際し、当該システムを正常稼働させるため、設定の変更等を確実に行う。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（前年度の成果）

|  | ・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 岐阜県防災情報通信システムは、災害発生時に県、市町村、警察、消防、自衛隊等の防災関係機関が、相互かつ確実に防災情報（市町村からの支援要請情報、県からの気象予警報情報等）を伝達できるよう、構築する必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 県、市町村、警察、消防、自衛隊等の防災関係機関を相互に結ぶための重要なシステムであり、追加整備は有効である。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 近年、局地的な集中豪雨や豪雪による災害が多発している。 さらに、御嶽山の噴火に見られるように、想定外の災害が発生する可能性も高まっている。 このような状況において、県民の生命・財産を守るためには、災害発生時に確実に防災関係機関の情報伝達手段を確保する必要がある。 このため、防災拠点の追加指定等が発生する都度、岐阜県防災情報通信システムの整備を行う必要がある。