予算要求資料

平成30年度当初予算　　　支出科目　款：労働費　　項：労政費　　目：雇用促進費

事業名 岐阜県人材開発センター解体撤去工事費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

商工労働部　労働雇用課　障がい者就労支援室　電話番号：058-272-1111（内3126）

拠点整備係　　　　　  E-mail：c11367@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　 87,826千円（前年度予算額：83,411千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 83,411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,500 | 31,911 |
| 要求額 | 87,826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,800 | 22,026 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

障がい者の就労を総合的に支援することを目的に、岐阜市学園町に「障がい者総合就労支援センター（仮称）」を建設するため、予定地に建つ岐阜県人材開発センターを解体するとともに、敷地内で確認された汚染土壌の除去を行う必要がある。

（２）事業内容

岐阜県人材開発センターの解体及び汚染土壌除去工事を行う。

【スケジュール】

平成29年12月 建物解体及び汚染土壌除去工事契約、着工

平成30年 5月  工事終了

〃　  6月　地下水モニタリング調査→土壌汚染要措置区域解除申請

（３）県負担・補助率の考え方

全額県負担

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 5 | 業務旅費 |
| 需用費 | 24 | 消耗品費 |
| 役務費 | 23 | 郵送料 |
| 委託料 | 2,314 | 解体撤去等工事監理委託、地下水モニタリング調査委託 |
| 工事請負費 | 85,460 | 解体撤去等工事費 |
| 合計 | 87,826 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）後年度の財政負担

特になし

（２）事業主体及びその妥当性

事業主体は岐阜県。

岐阜県人材開発センター移転後の敷地を「障がい者総合就労支援センター（仮称）」建設予定地として有効活用を図るため、県が人材開発センターの解体撤去及び土壌汚染の除去を行うことは妥当である。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか ・平成29年度：土壌汚染に係る各調査完了 ・平成30年度：人材開発センターの解体工事及び土壌汚染除去工事完了 土壌汚染要措置区域の解除

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

解体工事を行うにあたり、目標となる数値指標が存在しないため。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（前年度の成果）

|  | ・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 岐阜県人材開発センターは、築39年が経過し、施設の劣化が著しいことから、運営機関である「県職業能力開発協会」が平成28年度に各務原市へ移転した。移転後の敷地に「障がい者総合就労支援センター（仮称）」を整備する予定であるため、施設の解体撤去及び汚染土壌の除去を行う必要性は高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか