予算要求資料

平成３０年度当初予算　支出科目 款：土木費　項：土木管理費　目：土木総務費

事業名 工事情報保管管理システムの改修及び機能拡張業務費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

県土整備部　技術検査課　建設情報係　電話番号：058-272-1111（内3632）

E-mail：c11656@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　       　 　　　４３５千円（前年度予算額：　２，７１２千円）
＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 2,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,712 |
| 要求額 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨

①	工事情報保管管理システムとは

建設工事、設計委託業務で作成される電子納品をはじめとする工事情報をサーバで適切に管理し後世に残していくことを目的に、以下のシステムを整備しているものである。

・電子納品データを共通サーバに登録し、一元的に管理するシステム

・登録した電子納品データを各職員用パソコンより、検索・閲覧でき　　るシステム

・検索機能（GIS機能を含む）を有する汎用ソフトを導入

②　経緯

H13.10　実証実験開始

H14. 6　電子納品保管管理システムの導入

H15. 4  運用開始（対象：委託業務の全件）

H15. 5  岐阜県電子納品要領（案）策定

H16. 4　運用対象の拡大（全工事を対象に追加）【都道県で1番】

H22. 7　 電子納品保管管理システムの休止

H27. 1   工事情報保管管理システムの運用開始

③　現状と課題

・受注者は納品時に、国土交通省のチェックプログラムによりチェックを行い納品する。

・発注者は、工事情報保管管理システムにおけるチェックプログラムによりチェックを行い、問題がなければシステムに登録する。問題があれば受注者に修正を促すようにしている。

・国土交通省のチェックプログラムは、基本的事項をチェックするものであるため、発注者によるチェック結果と差異が発生する場合が多い。

・受注者において、電子納品の修正作業が多く発生している。

（２）事業内容

①　事業目的・事業効果

発注者が行う工事情報保管管理システムによるチェックプログラムを公開することにより、電子納品の修正作業による手戻りがなくなる。

②　事業内容

「チェックシステム公開に係る業務委託」　【要求金額】 435 千円

＜事業内容＞

岐阜県のホームページ上より、公開用のチェックシステムを受注者が取得できるようシステム改修する。

平成29年10月より受注者が利用できるよう運用を開始し、チェックシステムの運用保守を実施している。

＜債務内訳＞（H29～H31）

|  | 全体 | H29 | H30 | H31 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| システム改修費 | 2,477 | 2,477 | 0 | 0 |
| 運用保守費 | 979 | 218 | 435 | 326 |
| 合 計 | 3,456 | 2,695 | 435 | 326 |

（３）県負担・補助率の考え方

建設工事発注において使用するものであり、所要経費は県負担となる。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 435 | 最新版の要領への対応、システムの不具合修正、受注者からの問い合わせ対応。 |
| 合計 | 435 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

岐阜県建設ＣＡＬＳ／ＥＣアクションプログラム。

（２）後年度の財政負担

- 今後の方針

チェックシステム公開に係る業務委託は平成31年12月までを予定しているが、建設CALS/ECによる業務の効率化を継続的に推進していくため、電子納品の提出及び工事情報保管管理システムの運用は平成32年1月以降についても、必要である。

- 後年度の財政負担

平成31年度までは債務計画により、保守運用費用が必要。

平成32年度以降についても引き続き公開用のチェックシステムの保守運用費用が必要。

（３）事業主体及びその妥当性

電子納品において使用するものであり、県が主体となって行うべきものである。

事業評価調書（県単独補助金除く）

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 平成29年10月から公開用のチェックシステムを、受注者がホームページ上より利用できるようにする。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

電子納品は平成16年度より運用しているものであり、本業務は納品時における受注者及び発注者の作業の円滑化を目的としたものであり、特に設定する指標はない。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 公開用のチェックシステムを受注者がホームページ上より利用できるようシステム改修を行った（平成29年10月より運用開始）。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 電子納品の修正作業による手戻りの削減。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 受注者においては、人手が減少している中での電子納品作成作業であるため手戻りによる不用な作業は解消する必要がある。発注者においても後世へ残していく重要な工事情報を滞りなく蓄積するためにも、確実にシステムへの登録を行う必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 なし

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 公共事業における事務の効率化のためにも、工事情報を電子化し共有する電子納品は不可欠である。今後も円滑に電子納品の受領ができるよう継続して当システムを利用していく。