予算要求資料

平成３０年度当初予算　　　支出科目　款：総務費　項：防災費　目：消防指導費

事業名 教育訓練用施設整備費（単建）

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

危機管理部　消防課　予防保安係　電話番号：058-272-1111（内2473）

E-mail：c11193@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　34,055千円（前年度予算額：72,000千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,900 | 28,100 |
| 要求額 | 34,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,055 |
| 決定額 | 34,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,500 | 8,500 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

ア　消防学校の現状・課題

消防学校は、昭和48年の供用開始以来、時代の要請に応じながら、逐次、訓練施設・設備の充実に努めてきたが、近年の災害の大規模化・複雑化やベテラン職員の大量退職による現場対応力の低下など、これらの課題に対応するための実践的訓練設備が十分ではない現状にある。

イ　国の動向について

「消防学校における教育訓練に関する検討会報告書」(消防庁H27.3)にて、実践的訓練施設の計画的整備の必要性が謳われ、さらに、消防学校の施設基準の一部改正(H27.4.1施行)も行われ、実践的訓練施設が「標準的に備えるべき施設」に位置付けられることとなった。

ウ　県の対応について

当課では、実践的訓練施設の整備に向け、28年5月に、消防学校教官、消防職員等から成る「教育訓練の充実化検討会」を開催し、当面、優先的・計画的に整備するものを選定し、平成29年度に「濃煙熱気実火災訓練施設」及び「水難救助訓練施設（兼防火水槽）」の２施設、平成30年度「街区訓練場」を整備することとした。

（２）事業内容

・街区訓練場の整備

消防学校敷地内に、移動可能な複数のユニットハウス（アパート、住宅等）を整備し、これを実際の街並みを模した街区にセットすることにより、多種多様な建物構造・条件下での実践的な消火・救助訓練を可能とする

（３）県負担・補助率の考え方

消防課所管施設のため、県負担で整備

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 備品購入費 | 26,244 | 訓練設備購入・設置費 |
| 工事請負費 | 7,811 | 訓練場整地工事費 |
| 合計 | 34,055 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

28年度に策定した県消防学校再整備計画(H28～33)のなかで、30年度に整備する訓練施設として位置づけている。

（２）国・他県の状況

全国では、８校（宮城県、埼玉県、富山県、和歌山県、徳島県、京都府、東京都、京都市）で整備されている。（H29.4.1現在）

（３）後年度の財政負担

訓練内容により、年１～２回程度、ユニットを移動させる必要があるため、移動の為の費用が発生する予定である。（約300～500千円/回）

（４）事業主体及びその妥当性

岐阜県消防学校の事業であり、県が事業主体であることは妥当である。

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 28年度に開催した教育訓練検討会の結果に基づき、必要な訓練施設・設備を計画的に整備していく。 29年度「濃煙熱気実火災訓練施設」、「水難訓練施設(防火水槽)」 30年度「街区訓練場」

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

本事業は、必要な訓練機能をもった施設・設備を逐次整備するものであり、指標、達成率の設定は馴染まないと考えられる。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 「濃煙熱気実火災訓練施設」及び「水難訓練施設(防火水槽)」の整備

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 「濃煙熱気実火災訓練施設」及び「水難訓練施設(防火水槽)」の整備により、実践的教育訓練の充実化が図られる。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 実践的訓練施設は、消防庁も全国の消防学校に計画的な整備を求めているものであり、必要性は高いと考えられる。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | より実践的な消火訓練が可能となる設備であり、有効性は高いと考えられる。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 他県の導入事例を参考にしており、効率化は図られている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 各消防本部での利用を促進し、設備の有効活用を図る。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 街区訓練場の整備により、計画していた実践的訓練施設は完了することから、今後は、当該施設を活用した訓練がより効果的なものとなるよう、随時訓練内容の検証・見直しを行うとともに、各消防本部での利用促進を図る。