予算要求資料

平成３０年度当初予算　　　支出科目　款：総務費　項：企画開発費　目：企画調査費

事業名 図書館環境整備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

環境生活部　図書館　管理調整係　電話番号：058-275-5111（内291）

E-mail：c21803@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　273,735千円（前年度予算額：90,000千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,900 | 17,100 |
| 要求額 | 273,735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273,735 |
| 決定額 | 269,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242,200 | 27,003 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

岐阜県図書館は平成７年７月に開館して２０年以上が経過し、施設設備の経年劣化等がみられるため、図書館の安全安心な環境の整備を実施する。

（２）事業内容

①図書館屋上防水改修工事の実施（債務負担）

図書館の屋上防水の全面改修を行うとともに、搭屋部における外壁の改修を行う。

②図書館外壁改修工事の実施設計

図書館の外壁の全面改修を行うための実施設計を実施する。

③図書館特定天井改修工事の実施設計

図書館における特定天井（エントランスロビー及び多目的ホール）の改修を行うための実施設計を実施する。

④図書館多目的ホール音響・照明等改修工事の実施設計

図書館の多目的ホールの音響設備・照明設備・舞台機構装置等の改修を行うための実施設計を実施する。

（３）県負担・補助率の考え方

県負担10/10  　県公用施設の改修であるため。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 |  | 業務旅費 |
| 需用費 |  | 消耗品費、燃料費 |
| 役務費 |  | 通信運搬費 |
| 委託料 | 14,798 | 設計費 |
| 工事請負費 | 258,937 | 屋上防水工事費 |
| 合計 | 273,735 |  |

決定額の考え方 要求内容を精査し、所要額を計上します。

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

県有施設中長期保全計画

（２）後年度の財政負担

①については、平成２９年度及び平成３０年度実施事業

※工事を平成２９年度及び平成３０年度の２か年に渡って実施。

※平成３０年度債務負担額：１８７，９５５千円

②～④については、平成３０年度及び平成３１年度実施事業

※平成３０年度：実施設計　平成３１年度：工事

※平成３１年度の工事費については、改めて３１年度当初予算要求

（３）事業主体及びその妥当性

岐阜県図書館は年間約５５万人に利用され、県民の課題解決や生涯学習を支える教育施設であり、施設管理者として安全・安心な環境づくりを推進する。

県中長期保全計画における改修サイクルの時期となっている点や、定期点検の結果等においても改修の必要性について指摘されている点から、当該改修は実施する必要がある。

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 図書館を維持管理していく上で重要となる消防設備を改修することにより、老朽化・経年劣化等によるトラブルを解消し、利用者にとって安全で信頼性の高い施設環境づくりを目指す。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

○指標を設定することができない場合の理由

図書館を維持管理するための環境整備であり、指標は設定できない。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 岐阜県図書館屋上防水改修工事 岐阜県図書館の屋上防水の全面改修を行うとともに、搭屋部における外壁の改修を行っている。平成２９年度に実施設計を行い、平成３０年度中に工事を完了させる。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 図書館屋上防水等の改修を実施しており、防水機能の向上が見込まれるとともに、当該施設の長期保全が可能となる。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 図書館利用者の快適な環境を整備するため、必要性が高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 図書館が平成７年に開館してから２２年が経過しており、今後ますます施設設備の老朽化が進むことが予想される。今後も計画的に改修を実施して老朽化・経年劣化等によるトラブルを解消し、安全安心な環境を整備していかなければならない。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 図書館は年間約５５万人の利用がある施設であり、子どもから高齢者まで幅広い年齢層の利用がある。今後も施設設備の老朽化・経年劣化等が進むなか計画的に改修を実施して、安全安心な施設環境づくりを目指す。