予算要求資料

平成30年度当初予算　　　支出科目　款：衛生費　項：医務費　　目：医務費

事業名 新准看護師免許業務システム改修事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部医療福祉連携推進課看護係　電話番号：058-272-1111（内2538）

E-mail： c11230@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　2,092千円（前年度予算額：  0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 2,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,092 |
| 決定額 | 2,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,092 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・当該システムは平成15年３月に運用開始して以来、改修は行っていない。

・天皇の退位等に関する皇室典範特例法（平成29年6月16日公布）が成立

し、国会において最短で平成31年1月から元号が変更される動きがある。

・現システムには、「大正、昭和、平成」の元号が対応しているが、県が新

元号を追加変更できる仕様となっていない。

・免許業務は、通年業務であり、申請に応じて速やかに対応する必要がある。

・このため、当該システムを新元号に対応できる仕様にするとともに、今後

同様の変更が生じた際に、県が追加変更できる仕様にする必要がある。

・同時に、新システムに対応するＯＳ導入に伴い、現パソコン及びプリンタ

ーでは仕様を満たさなくなるため、本体も併せて更新する必要がある。

（２）事業内容

准看護師籍の登録、籍訂正等の管理業務及び免許証印刷等の交付業務を行うためのシステムの改修を行う。

改修・更新内容：

・元号を新元号に対応可能な仕様

・県における元号の追加・変更可能な仕様

・新システムＯＳ導入に伴う対応可能なパソコン及びプリンターの調達

（３）県負担・補助率の考え方

保健師助産師看護師法第12条４及び５項により、准看護師免許の付与及

び免許証の交付は都道府県が行うことと規定されているため、その免許業務に係る経費については県が負担する必要がある。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 1,760 | システム改修費（開発経費、操作マニュアル等） |
| 備品購入費 | 332 | パソコン、プリンター調達 |
| 合計 | 2,092 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

・長期構想中間見直し

Ⅱ－２　地域医療体制と医師・看護職員を確保する

・地域医療連携体制の構築

・保健医療計画

４－４　保健医療従事者の確保・養成

・看護職員（保健師・助産師・看護師・准看護師）

（２）国・他県の状況

システム保有県数26県のうち、平成30年度にシステム改修を予定してい

る県は５県、うち３県は新元号対応のための改修

（３）後年度の財政負担

システム改修は平成30年12月までに更新のため、1年間で終了

（４）事業主体及びその妥当性

准看護師免許は県が付与し交付するものであるから、業務に係る経費については県が負担する必要がある。

事業評価調書（県単独補助金除く）

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・下記計画でシステム改修作業を完了する。 4月 入札及び業者決定 5月 委託契約締結 11月 試運用 12月 本運用

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

システムの改修を単年度で実施する事業であるため

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 現システムでは、新元号に対応できず、准看護師免許の登録、籍訂正等の管理事務及び免許証の交付事務に支障が出るため必要である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 ・システムのバージョンアップ、ＯＳのサポート期間終了等に対応すること。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか ・業務の効率化のためには必要であるため、改修の必要性が発生した際に適宜改修する。