予算要求資料

平成３０年度当初予算　　支出科目　款：衛生費　項：公衆衛生費　目：食品衛生指導費

事業名 新 飛騨食肉衛生検査所移転・運営費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部生活衛生課乳肉･動物指導係　電話番号：058-272-1111（内2564）

E-mail：c11222@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　        　2,853千円（前年度予算額：  0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 2,853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,853 |
| 決定額 | 2,853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,853 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

現在、JA飛騨ミートのと畜検査及び輸出食肉検査業務は飛騨保健所が実施している。しかし、今年度新たに台湾への輸出が認定されるなど、輸出国は増加する傾向にあり、各輸出相手国が求める高度な衛生管理方法等に対応しなければならない。しかし飛騨保健所では、食中毒調査など健康危機管理事案が発生する業務と並行してと畜検査等を実施しているため、と畜検査対応中に健康危機管理事案が発生した場合、初動対応に遅れが生じる危険性がある。

そのため、新たにと畜検査及び輸出検査業務の専従組織として飛騨食肉衛生検査所を開設することが必要である。

飛騨食肉衛生検査所は飛騨牛の衛生管理の拠点施設となることから、新庁舎設置場所の選定、施設設計等を十分に精査する必要があるため、供用開始を平成32年と想定している。しかし、喫緊の課題である組織改正を平成30年度に行い、新たに飛騨食肉衛生検査所を設置し、新たな庁舎が完成するまでは、仮事務所として高山市役所清見支所の事務室を賃借し業務を実施することとする。

（２）事業内容

飛騨食肉衛生検査所移転・運営費

2,853千円／年

（３）県負担・補助率の考え方

県１０／１０　県組織改編・移転のため

（４）類似事業の有無　　無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 消耗品費 | 1,434 | 事務机、事務消耗品購入費等 |
| 修繕料 | 100 | パソコン等修理費 |
| 役務費 | 364 | 電話・インターネット回線設置費、電話料 |
| 委託料 | 14 | RENTAI保守点検費 |
| 使用料及び賃借料 | 440 | 事務所賃借料等 |
| 備品購入費 | 147 | RENTAI機器購入費 |
| 負担金 | 354 | 高山市への負担金 |
| 合計 | 2,853 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）国・他県の状況

対米牛肉輸出を行っていると畜場を所管する６県10施設のうち、保健所業務と並行してと畜検査及び輸出食肉検査業務を行っているところは他にはなく、すべて専従組織である食肉衛生検査所で対応している。

（２）後年度の財政負担

平成30～31年度に新庁舎の設置場所の選定及び施設設計を行い、平成32年度中に新庁舎を建設し、運用を開始する予定である。それまでは仮事務所で執務を行うこととするため、平成31～32年度も事務所運営費が発生する。

（３）事業主体及びその妥当性

県組織改編・移転のため、県の財政負担が妥当である。

事業評価調書（県単独補助金除く）

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 平成32年度中に新たに飛騨食肉衛生検査所を建設し運用を開始する。それまでの間は仮事務所で執務を行う。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 飛騨食肉衛生検査所の新設 | － | － （H ） | － （H ） | － （H ） | 開設 （H32） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 飛騨保健所からと畜検査及び輸出食肉検査業務を分離し、専従組織として飛騨食肉衛生検査所を開設することにより、増加する食肉輸出を安全面から強固にサポートすることが可能となる。また、保健所の健康危機管理事案の初動対応に遅れが生じる危険性が排除される。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか