予算要求資料

平成３０年度当初予算　　支出科目　款：衛生費　項：公衆衛生費　目：生活衛生指導費

事業名 新 谷汲動物焼却場解体撤去費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部生活衛生課乳肉･動物指導係　電話番号：058-272-1111（内2564）

E-mail：c11222@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　    8,800千円（前年度予算額：0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 8,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,800 |
| 決定額 | 8,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,400 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

保健所で捕獲又は引取りを行った犬及び猫のうち、飼主への返還及び新たな飼主への譲渡ができなかった場合、殺処分し焼却する。岐阜保健所及び西濃保健所で殺処分した犬猫は県有の谷汲動物焼却場で焼却処分してきた。

昭和51年に建築された谷汲動物焼却場は老朽化が激しいこと、犬猫の死体の焼却数は年々減少していることから、平成29年度から焼却業務を民間委託し、谷汲動物焼却場の供用を停止した。

谷汲動物焼却場の土地は揖斐川町から借用しているため、供用停止後はすみやかに焼却場を解体撤去し、土地を返還する必要がある。

平成29年度、谷汲動物焼却場の解体撤去のため、施設内のダイオキシン及びアスベストの調査を実施した結果、ダイオキシンはダイオキシン類対策特別措置法等の基準値以下、アスベストは不検出であった。

平成30年度は谷汲動物焼却場の解体撤去工事を行い、揖斐川町へ土地を返還する。

（２）事業内容

・谷汲動物焼却場解体撤去

８，８００千円／年

（３）県負担・補助率の考え方

・県１０／１０　県有物の解体撤去のため

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 役務費 | 20 | 便槽洗浄・消毒 |
| 委託料 | 360 | 焼却場内廃棄物・骨灰処理委託 |
| 工事請負費 | 8,420 | 谷汲動物焼却場解体撤去 |
| 合計 | 8,800 |  |

決定額の考え方 類似事業の落札率を勘案し、所要額を計上します。

４　参考事項

（１）国・他県の状況

犬猫の死体を県有施設のみで焼却しているのは３６都道県、県有施設と市町村等の施設で焼却しているのは４府県、民間のみで焼却しているのは６府県。

事業評価調書（県単独補助金除く）

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 平成３０年度末までに谷汲動物焼却場（焼却炉含む）を解体撤去し、土地を揖斐川町に返還する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 谷汲動物焼却場解体撤去 | － | － （H ） | － （H ） | － （H ） | 返還 （H30） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 谷汲動物焼却場は昭和51年に建築され、老朽化が激しく、近年は毎年修繕しながら使用している。犬猫の死体の焼却数は年々減少しており、老朽化した谷汲動物焼却場を維持していくより、犬猫の死体の焼却業務を民間業者等へ委託した方が将来的には県の費用負担が少なくなると考えられる。 焼却場は県が建設したものであり、県が解体撤去することが妥当である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 谷汲焼却場で焼却していた犬猫については民間業者等へ委託することで将来的には県の費用負担が少なくなることが想定される。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 焼却場の解体のため、解体に関する専門的技術を有する業者に委託する必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか