予算要求資料

平成30年度当初予算　　　支出科目　款：民生費　項：児童福祉費　目：扶養共済費

事業名 新心身障害者扶養共済システム開発事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部　障害福祉課　社会参加推進係　電話番号：058-272-1111（内2608）

E-mail： c11226@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　     9,900千円（前年度予算額：  　0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 9,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,900 |
| 決定額 | 9,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,900 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

現在、心身障害者扶養共済制度に関する加入情報、受給者情報等、各種情報を電算管理する心身障害者扶養共済システムを運用している。現在運用しているシステムの契約が平成31年3月31日で満了するため、新たに心身障害者扶養共済システムを開発する。

（２）事業内容

| 【開発事業名】 | 心身障害者扶養共済システム開発事業 |
| --- | --- |
| 【開発内容】 | ＷＥＢシステムによる次期システムの導入、現行データの移行 |
| 開発期間 | 平成30年8月から平成31年3月 |
| 運用期間 | 平成31年4月から平成36年3月 |

（３）県負担・補助率の考え方

（委託料内訳）

| 年度 |  | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一時経費 | ｿﾌﾄｳｪｱ費用 開発経費 | 9,900 |  |  |  |  |  | 9,900 |
| 経常経費 | ｼｽﾃﾑ保守 |  | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 4,020 |
| 合計 |  | 9,900 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 13,920 |

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 導入費用 | 3,000 | 心身障害者扶養共済システムパッケージ代 |
|  | 3,738 | カスタマイズ |
|  | 892 | インストール・設定 |
|  | 1,163 | データ移行 |
|  | 374 | その他(マニュアル作成、操作研修) |
|  | 733 | 消費税 |
| 合計 | 9,900 |  |

※運用経費（アプリケーション保守、サポート）＝4,020千円

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

岐阜県心身障害者扶養共済制度条例

（２）後年度の財政負担

心身障害者扶養共済制度に係る制度改正が行われた場合は、更なるシステム改修等の必要性が生じる可能性がある。

（３）事業主体及びその妥当性

岐阜県心身障害者扶養共済制度条例により、県は本制度を設けることとさ

れているため、加入者及び受給者に関する情報を管理するシステムが必要。

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 平成31年度4月から新システムによる心身障害者扶養共済制度管理を行う。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

電算システム運用事務であり、指標設定が困難。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 心身障害者扶養共済システムに関してパッケージソフト制作会社と契約締結。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 心身障害者扶養共済制度を運用した。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 心身障害者扶養共済制度を電算管理するために必要。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 平成２６年４月運用開始の後、心身障害者扶養共済制度の電算管理が適正執行されている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) △ |  |  | ・スタンドアロンのため、職員への負荷が偏在している。 ・保守対応に時間を要している。 ・機能が不足しており、手動入力・作成している箇所がある。 ・災害時の復旧に１～２週間かかる状態となっている。 |

（今後の課題）

事業が直面する課題や改善が必要な事項 ・職員負荷の軽減 ・保守対応の迅速化 ・機能不足の改善 ・災害時に備えた堅牢なシステムへの切り替え

（次年度の方向性）

継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか ・電算処理は、事務効率化のため継続すべき事項である。 ・現行システムでは、職員負荷の偏在、システム障害時の対応不備等のため、委託先・仕様内容について検討を行う必要性がある。