予算要求資料

平成３０年度当初予算  支出科目 款：民生費 項：児童福祉費 目：子ども相談センター費

事業名 新子ども相談センター業務支援システム構築費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部 子ども・女性局 子ども家庭課 児童養護係 電話番号：058-272-1111(内2637)

E-mail：c11217@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　23,936千円（前年度予算額： 0 千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 23,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,936 |
| 決定額 | 23,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,936 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・子ども相談センター業務支援システムはシステム化による大幅な事務時間の削減を目的に平成１７年に導入された。平成２６年度に更新を行っているが、現在のシステムは委託業務が平成３０年度末で終了するためシステムの更新を行う。また、個人番号利用事務を扱うため、新たにマイナンバーネットワークと連携する。

・現行ベンダー以外が落札した場合に移行費が必要となる。

・現在子ども相談業務支援システムと療育手帳システムを一体として運用しており、それぞれの費用を分けて算出することができないため、子ども家庭課と障害福祉課で費用を７:３に分けて算出している。次期も同様に算出する。

（２）事業内容

児童に関する相談等の情報は基本的な児童記録票の情報に加えて相談履歴、処遇内容の履歴が追加されていくこと、県内５ヶ所の子ども相談センターで参照およびデータの追加を行うこと、データ件数が多いことから、一括して管理するシステムが必要である。システムを導入することで大幅に事務時間を削減している。

43,055千円(債務負担行為限度額(H31～H35)：8,900千円)

＜按分率３：７＝障害福祉課(12,919千円)：子ども家庭課(30,136円)＞

①分類別経費

| 年 度 |  | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | 合 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一時経費 | 開発費用 | 31,765 |  |  |  |  |  | 31,765 |
| 経常経費 | 運用・保守費 |  | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 8,860 |
| 一時経費 | 移行費用 （現行ベンダ） | 2,430 |  |  |  |  |  | 2,430 |
| 計 (A) |  | 34,195 | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 43,055 |

②システム別経費

| 年度 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | 合 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子ども相談センター業務支援システム(A×７/１０) | 23,936 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 30,136 |
| 療育手帳システム (A×３/１０) | 10,259 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 12,919 |

（３）県負担・補助率の考え方 　県　１０／１０

（４）類似事業の有無 　無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 23,936 | システム開発費用、移行費用 |
| 合計 | 23,936 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）国・他県の状況

システムの導入について全国照会を行ったところ、回答があった３３府県のうち、２６府県がシステムを導入している。子ども相談センターの業務に特定個人情報利用事務があるため、マイナンバー専用のパソコンを設置し、マイナンバーシステムとの連携を行う。

（２）後年度の財政負担

当該事業は平成３５年度までの５年間運用する。

事業評価調書（県単独補助金除く）

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 現行の子ども相談センター業務支援システムが平成３０年度末で終了することからシステムの更新を行う。また、個人番号利用事務を扱うため専用のパソコン、プリンタを配備する。 （平成３１年４月１日から新システム運用開始）

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| システムの調査の完了 | （H29） | （H ） | （H ） | － （H ） | 調達 （H30） | ％ |
| システムの適切な保守 | （H29） | （H ） | （H ） | （H ） | 保守 （H36） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） （単位：件） H24; H25; H26; H27; H28. 相談受付件数; 5,921; 6,093; 6,140; 6,067; 6,063. 児童虐待相談対応件数; 725; 779; 996; 1,018; 1,004.

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 例年、児童虐待の発生予防から早期発見・対応、家族再統合や子どもの自立に至るまでの切れ目のない総合的な支援を行っているところであるが、子ども相談センター業務支援システムを活用することで、児童に対する各種情報が適正管理されることによって、個々のケースに対し適切な方針を素早く決定し、児童にとって最善の福祉を確保することが可能となっているとともに、職員の事務時間が大幅に削減可能となることによって、児童及び保護者等への相談・訪問支援等にかかる時間を確保することも可能となっている。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 子ども相談センターは『岐阜県児童福祉法施行細則（昭和47年3月25日規則第17号）』に基づき、子どもに関する家庭その他からの様々な相談に応じるとともに、調査や指導、援助支援など、子どもの福祉を図るとともにその権利を擁護することを主たる目的としている。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | システム化により児童の各種情報が適正管理されることによって、個々のケースに対し適切な方針を素早く決定し、児童にとって最善の福祉を確保することが可能となっているとともに、職員の事務時間が大幅に削減可能となることによって、児童及び保護者等への相談・訪問支援等にかかる時間を確保することも可能となっている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 新システムの仕様に現行システムより改善した機能を追加することで業務の効率をより良くする。 また、システム導入審査会等による審査結果をもとに実施する。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 マイナンバー中間サーバと連携し、国の動向及び他県の状況を確認し、必要に応じて改修を行う。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか システム化により児童の各種情報が適正管理されることによって、個々のケースに対し適切な方針を素早く決定し、児童にとって最善の福祉を確保するとともに、職員の事務時間を大幅に削減し、児童及び保護者等への相談・訪問支援等にかかる時間を確保する。