予算要求資料

平成３０年度当初予算　　　支出科目　款：総務費　項：防災費　目：消防指導費

事業名 消防学校施設安全管理対策事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

危機管理部　消防学校　管理調整係　電話番号：0586-89-3226

E-mail： c21201@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　  105,209千円（前年度予算額：45,452千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 45,452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,452 |
| 要求額 | 105,209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,209 |
| 決定額 | 99,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,900 | 25,049 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

消防学校校舎が築40年以上経過し、老朽化が進んでいるので、施設・設備の保全維持を行う。

（２）事業内容

・まとい寮空調工事費：58,115千円

・屋内訓練場外壁補修工事費：44,184千円

・総合訓練棟等外壁補修工事実施設計費：2,910千円

（３）県負担・補助率の考え方

消防組織法に基づき、県負担で整備

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 人件費 |  |  |
| 旅費 | 97 | 旅費：97 |
| 需用費 | 307 | 燃料費：67、消耗品費：240 |
| 役務費 | 528 | アスベスト・鉛含有調査：378、事務費：150 |
| 委託料 | 2,518 | 工事委託料：2,518（総合訓練棟外壁工事実施設計） |
| 工事請負費 | 101,759 | 空調改修工事：57,759、屋外訓練場外壁工事：44,000 |
| 補助金 |  |  |
| その他 |  |  |
| 合計 | 105,209 |  |

決定額の考え方 要求内容を精査し、所要額を計上します。

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 平成26,27年度に行った建築基準法12条点検の結果を踏まえて、平成29年度以降、計画的な修繕工事を実施している。 本館・まとい寮空調工事は、セントラル方式であり、老朽化しているため各部屋の個別空調にする。H29実施設計、H30まとい寮、H31本館を予定。なお、H31本館工事に併せて浴場用給湯器の更新（重油⇒ガス）及び重油タンクの撤去も実施する。 屋内訓練場の外壁は、特に南面の損傷がひどく、全般的に外壁が浮いている状態であるため改修する。H29実施設計、H30工事。 総合訓練棟、燃焼実験室、補助棟の外壁は全般的に損傷がひどく、外壁が破損している状態であるため改修する。また、屋外トイレは外壁のみならず内壁も損傷がひどいため、併せて改修する。H30実施設計、H31工事。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

施設・設備物品にはそれぞれに耐用年数があることから、その保全のためには計画的な保守・更新・維持管理が不可欠である。 教育訓練や学校（寮）生活に支障を与えないことが重要であって、達成率で示すことができない。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ・まとい班室内部改修費：27,968千円 ・本館・まとい寮空調工事実施設計費：5,497千円 ・屋内訓練場外壁改修工事実施設計費：2,723千円 ・桜寮空調工事：5,850千円 ・本館大教室暗幕取替工事：461千円 ・寮棟間渡廊下塗装工事：2,953千円

（前年度の成果）

|  | ・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 まとい班室内部改修により、老朽化しているベッドの損傷等を防ぐことができた。 桜寮空調工事により、全ての部屋のエアコンの更新が完了し、熱中症対策等を図ることができた。 本館大教室暗幕取替工事により、プロジェクターがより見やすくなり、円滑な授業を実施することができた。 寮棟間渡廊下塗装工事により、塗装の剥離を止め耐用年数を延ばすことができた。 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 消防学校の教育訓練における安全管理は第一の課題であり、安全で快適な学校生活が送れること、また、教育訓練が滞ることはあってはならない。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 施設・設備の老巧化、教育訓練の高度化に対応できる教育訓練場の確保と維持

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 工事を５か年度で集中して行い、一時的に費用が増大しないように各年度平準化するよう調整した。 教育訓練や寮生活に支障を及ぼす施設・設備の維持管理については、優先度を高く計画的に行う。 工事は、使いながら実施する必要があることから、教育訓練に支障がないよう、安全を担保して行う。