予算要求資料

平成３０年度当初予算　　　支出科目　款：総務費　項：企画開発費　目：企画調査費

事業名 県民ふれあい会館設備改修事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

環境生活部県民文化局　文化創造課文化施設係　電話番号：058-272-1111（内2459）

E-mail： c11146@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　25,657千円（前年度予算額： 16,400千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産 収入 | 寄附金 | その他 | 県債 | 一般 財源 |
| 前年度 | 16,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,700 | 1,700 |
| 要求額 | 25,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,657 |
| 決定額 | 24,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,900 | 2,474 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・ふれあい会館の空調管理のメイン装置である圧縮機（２台）は、各部品の状況が分解しなければ確認できなく、正常稼働を維持するため、一定周期（4年）で分解整備が必要。うち１台は、前回（平成23年度）から６年経過し、各部品の劣化が進み緊急修繕を実施しながら使用している状況で、その他部品でも劣化が進行していると考えられる。

・冷水プレート熱交換器は、蓄熱槽内水の熱交換を行い、冷水を作成する設備であるが、設置から20年以上が経過し、部品劣化による水漏れが発生する可能性があり、空調運転の支障や、同室内の分電盤の故障も懸念される。

・自動火災報知機は、部品生産の終了により修理不可で、新たな機器を新設する以外修繕方法がないため、平成31年度に更新を計画している。

（２）事業内容

・空調用圧縮機を定期的に分解整備し、経年劣化による部品の修繕を行う。

・部品が劣化している冷水プレート熱交換器を修繕する。

・平成31年度に予定している自動火災報知機の更新に係る設計を行う。

（３）県負担・補助率の考え方

県10/10

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 工事請負費 | 18,850 | 圧縮機分解整備工事 冷水プレート熱交換器修繕工事 |
| 委託料 | 6,807 | 自動火災報知機更新のための設計 |
| 合計 | 25,657 |  |

決定額の考え方 要求内容を精査し、所要額を計上します。

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

施設の計画的修繕に関して、施設の長寿命化計画を策定予定

（２）国・他県の状況

施設の老朽化対策は全国的な懸案事項となっており、地方公共団体は平成32年度までに個別施設ごとの長寿命化計画を策定することとなっている

（３）後年度の財政負担

単年度事業

（４）事業主体及びその妥当性

指定管理者との協定に基づき県が実施すべきもののみを対象とする

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 空調用圧縮機の分解整備を行い、分解しなければ取り替えられない経年劣化した部品の取替えを実施し、正常に空調が稼働する状態を維持する。 水漏れが発生している冷水プレート熱交換器を修繕する。 31年度改修を予定している自動火災報知機について、設計をする。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

施設の改修に係る業務であり、定量的な指標で表すことが困難であるため。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 平成２９年度に、空調用熱源制御用電磁流量計の更新を行った。 また、中央監視装置の更新工事（H29～H31）に着手している。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 会館利用者に快適・安心して施設を利用いただく環境を整えることができた。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 指定管理制度を導入するにあたり、県と指定管理者との間で下記の取り決めを行っている。 ・施設の大規模改修については、県の負担とする。 ・施設の修繕及び備品の負担区分については、 修繕：６０万円以上 備品：１０万円以上 を県負担とする。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 計画的に修繕を実施することで、故障時の対応が容易にでき、大規模な故障を未然に防ぐことができる。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 指定管理者より修繕・更新を必要とする設備機器の優先順位を聴き取りながら、計画的に実施している。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 各種設備の経年劣化がすすむ中で、要修繕事項が増加してきている。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 設備の劣化状況に鑑み、計画的に修繕を実施していくほか、大規模な改修については財政当局と協議をしながら、円滑な施設の維持管理を行っていく。