予算要求資料

平成３０年度当初予算　　　支出科目　款：農林水産費　項：林業費　目：森林整備費

事業名 環境保全林整備事業費補助金

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

林政部　森林整備課　整備係　電話番号：058-272-1111（内3195）

E-mail：c11515@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　  　450,120千円（現計予算額：428,763千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産 収入 | 寄附金 | その他 | 県債 | 一般 財源 |
| 前年度 | 428,763 | 148,763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,000 | 0 | 0 |
| 要求額 | 450,120 | 170,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,000 | 0 | 0 |
| 決定額 | 450,120 | 170,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,000 | 0 | 0 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

森林・環境対策の緊要性から、水源かん養機能や土砂流出防止、水質浄化、二酸化炭素の吸収、生物多様性の保全等、公益的機能の高い環境保全林の再生に向けた取り組みを推進するため、「清流の国ぎふ森林・環境税」を用いて、森林整備が困難な水源地域や渓流域・急傾斜地等の森林において市町村や各種団体が行う間伐等に対して支援を行う。

また、間伐による水源涵養機能の向上を説明する客観的なデータ収集のため、モデル的に効果調査を行い、間伐の必要性への理解を得る。

（２）事業内容

○環境保全林整備事業費補助金

【事業実施主体】市町村、森林組合等、森林整備法人、林業事業体、特定非営利活動法人等

【事業内容】水源涵養機能維持増進森林、山地災害防止機能／土壌保全機能

維持増進森林に区分された森林等において間伐等を行う。

【補助率】10/10以内

（間伐上限：県の定める標準事業費、関連条件整備38千円/ha）

○水源林効果検証モデル事業費

【事業実施主体】県（森林研究所）

【事業内容】 県有林において間伐をモデル的に実施し、水源涵養機能に

及ぼす効果を調査する。

（３）県負担・補助率の考え方

公益的機能の維持のために森林所有者に代わって森林の整備を行うものであり、要した経費の10/10相当を県が負担することは妥当。

（４）類似事業の有無	有 : 森林整備事業費補助金（公共）

「森林整備事業費補助金」は、持続可能な林業経営を目的とした森林経営計画に基づき森林整備を推進するためのものであるが、「環境保全林整備事業」は、林業経営が困難な地域において間伐等の施業を実施することで公益的機能の高い環境保全林へと誘導することを目的としている。

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 補助金 | 448,322 | 間伐等の森林整備への助成 |
| 賃金等 | 65 | 現地検査にかかる補助者 |
| 報償費等 | 431 | 評価委員現地調査報償費・旅費 |
| その他 | 1,302 | 消耗品費、燃料代等、通信費、備品購入費等 |
| 計 | 450,120 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

第三期岐阜県森林づくり基本計画

１　健全で豊かな森林づくりの推進（２）森林の適正な保全

13,000haを環境保全のための間伐等の森林整備

（２）国・他県の状況

ほぼすべての県において同様の事業を実施している。

環境税事業は、平成28年度時点で、岐阜県を含め35県で導入している。

（３）後年度の財政負担

課税期間内に使途事業の達成状況や効果を検証し、継続等の見直しを行うこととしている。

県単独補助金事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

| 補助事業名 | 環境保全林整備事業費補助金 |
| --- | --- |
| 補助事業者（団体） | 市町村、森林組合、林業事業体、森林整備法人、林業事業体、特定非営利活動法人等 (理由)森林整備を実施する立場にあるため |
| 補助事業の概要 | (目的)水源涵養機能維持増進森林、山地災害防止機 能／土壌保全機能維持増進森林に区分された森林等において間伐等を行う。 (内容)環境保全林公的整備事業、環境保全林整備事業 |
| 補助率・補助単価等 | 定額・定率・その他（例：人件費相当額） （内容）10/10以内 （理由）公益的機能の維持のために森林所有者に代わって森林の整備を行うもの。 |
| 補助効果 |  |
| 終期の設定 | 終期：平成３３年度 (理由)清流の国ぎふ森林・環境基金事業の第２期の期 間 |

（事業目標）

・終期までに何をどのような状態にしたいのか 第三期岐阜県森林づくり基本計画に基づき、環境保全のための間伐等 の森林整備を13,000ha実施する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 (H28年度末) | 目標 (H30年度末) | 目標 (終期) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 環境保全林整備事業間伐面積(ha) |  | 5200 | 13,000 |
| ② |  |  |  |

|  | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 （要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 補助金交付実績 |  |  |  | (予算額) 427千円 | (要求額) 449千円 |
| 指標①目標 |  |  |  | 2,600 | 5,200 |
| 指標①実績 |  |  |  | (推計値) 2,600 | (推計値) |
| 指標①達成率 | ％ | ％ | ％ | (推計値) 100％ | (推計値) ％ |
| 指標②目標 |  |  |  |  |  |
| 指標②実績 |  |  |  | (推計値) | (推計値) |
| 指標②達成率 | ％ | ％ | ％ | (推計値) ％ | (推計値) ％ |

（前年度の成果）

・当初計画2,500haに対して2,801haを実施した。 ・30市町村で実施した。（平成28年度）

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 市町村森林整備計画によるゾーニングが進んでいないことから、県としても積極的に支援を行う必要がある。

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 国庫補助を活用した集約化施業による整備困難な森林の水源涵養機能や山地災害防止機能等の森林の公益的機能の維持増進を図るためには不可欠な事業である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 目標面積2,500haに対して、約112％の2,801haの実績であり、計画どおりの成果を上げられている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 整備困難な森林において、計画どおりの成果を上げており、効率的に事業を進めている。 |

（事業の見直し検討）

（終期到来時の翌年度以降の事業方針）

継続・削減・統合・廃止 （理由） ・事業評価審議会からは、本事業について引き続き推進すべきであるとの意見をいただいている。 ・目標の達成に向け、市町村のゾーニングの支援や、事業の効果検証を実施し、県民に分かりやすく伝える等により事業のＰＲも図っていく。

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 平成29年度～33年度の期間に間伐実施面積49,000haの内、13,000haを環境保全のための間伐等の森林整備を行う。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 間伐実施面積(ha) | 10,379 （H27） |  |  | 9,025 (H28) | 9,800 （H29～33） | 92.1％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ・当初計画2,500haに対して2,801haを実施した。 ・30市町村で実施した。（平成28年度）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 ・目標面積2,500haに対し、約112％の達成率と計画以上の事業実施ができた。（平成28年度）

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ◯ |  | 国庫補助を活用した集約化施業による整備困難な森林の水源涵養機能や山地災害防止機能等の森林の公益的機能の維持増進を図るためには不可欠な事業である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ◯ | 目標面積2,500haに対して、約112％の2,801haの実績であり、計画どおりの成果を上げられている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ◯ |  |  | 整備困難な森林において、計画どおりの成果を上げており、効率的に事業を進めている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 市町村森林整備計画によるゾーニングが進んでいないことから、県としても積極的に支援を行う必要がある。 森林所有者の特定や、施業の同意を得ることが困難な箇所での実施が多くあった。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか ・事業評価審議会からは、本事業について引き続き推進すべきであるとの意見をいただいている。 ・目標の達成に向け、市町村のゾーニングの支援や、事業の効果検証を実施し、県民に分かりやすく伝える等により事業のＰＲも図っていく。