予算要求資料

平成３０年度当初予算　　　支出科目　款：農林水産業費　項：林業費　目：森林整備費

事業名 県営林植栽・保育事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

林政部　治山課　水源林保全係　電話番号：058-272-1111（内3168）

E-mail： c11519@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　        　　　　10,619千円（前年度予算額：7,852千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 7,852 | 4,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,848 |
| 要求額 | 10,619 | 5,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,299 |
| 決定額 | 10,619 | 5,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,299 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・明治39年以降平成18年までに森林資源の培養と県土保全を図り県の基本

財産を造成するために22箇所、約4,000haの山林を取得した。

・明治41年以降昭和55年までに土地所有者との間に締結した収益を分けあ

う分収契約に基づき、121箇所約3,900haの造林を実施した。

・取得、契約以後に植栽した人工林は現在40～50年生が主体であり、木材生

産及び森林の公益的機能の維持・増進のために間伐事業等の実施が必要。

（２）事業内容

・森林の健全な育成と社会的要請に対応した適正な県営林の経営・管理を行

うため、国の造林補助制度を有効に活用し保育事業を推進する。

H30年度　間伐（搬出）　10.4ha

（３）県負担・補助率の考え方

・国の補助対象事業（作業種及び林齢等による）として行う。

補助率：国費５１％

（４）類似事業の有無

有　県営林保育・管理事業において、国の補助対象とならない事業を行っ

ている。

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 10,619 | 県営林委託事業費 |
| 合計 | 10,619 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）後年度の財政負担

第９期県営林経営計画（平成26年度～平成30年度）に基づき、間伐・除伐等による森林の整備及び公益的機能の高度発揮のための施業・管理を計画的に実施する。

（４）事業主体及びその妥当性

県の所有する県有林及び森林を地上権設定した県行造林として、県が整備・管理する必要がある。

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 木材生産及び森林の公益的機能の維持・増進のために間伐事業等を第９期県営林経営計画（平成26年度～平成30年度）に基づき実施する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 間伐面積 （全体計画） | （H ） | （H ） | （H ） | 739.54ha （H29） | 1080.16ha （H30） | 68.5％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 森林の維持・増進のための収入間伐を実施するため、作業路開設を行う。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 作業路開設により素材生産費が安価となった。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 森林の公益的機能の維持・増進のため、健全な育成と社会的要請に対応した適正な県営林の経営・管理が必要である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 第９期県営林経営計画に基づき、計画的に実施している。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 国の造林補助制度を有効に活用し事業を推進している。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 県費の軽減と事業量の維持・確保のため、さらなる長期の伐採施業計画作成等により公共補助制度を活用した事業推進を図る。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 森林の公益的機能の維持・増進のため、第９期県営林経営計画を着実に実施する。