予算要求資料

平成３０年度当初予算　　支出科目　款：警察費　項：警察管理費　目：警察施設費

事業名 警察署庁舎建設費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

警察本部　総務室　装備施設課　電話番号：058-271-2424（内2261）

E-mail：c18873@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　        　　　  287,769千円（前年度予算額：1,263,306千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 1,263,306 | 366,902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725,000 | 171,404 |
| 要求額 | 287,769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229,700 | 58,069 |
| 決定額 | 257,725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,200 | 85,525 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

高山警察署は、建築後49年が経過し県下警察署の中で最も古く、耐震性

能が劣悪で老朽化が著しく、敷地が狭いため駐車場が不足、庁舎の機能不備

等の問題が顕著である。同署は災害時における飛騨ブロックの「基幹防災拠

点」の活動も担うことから、現状の問題を一気に解消するため、移転改築整

備することにより庁舎の耐震化、現況施設の不具合や機能不備を改善・拡充

のうえ、東海地震、東南海、南海三連動地震の発生に備えて、必要な性能・

機能を保有した庁舎として整備を図る。

また、高山警察署移転先の敷地内に飛騨運転者講習センターを機能移転す

ることで、利用者に対して交通機関等の利便性の向上を図る。

（２）事業内容

高山警察署建設工事

新庁舎建設については、平成30年度までの３か年計画の最終年度の

整備を実施する。

（３）県負担・補助率の考え方

高山市を管轄する高山警察署の移設工事事業であり、県負担は妥当である。

（４）類似事業の有無

無し

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 役務費 | 767 | 確認手数料、不用品処分手数料 |
| 委託料 | 31,757 | 工事管理委託、解体工事設計委託、通信機器・重量物等移設作業委託 |
| 工事請負費 | 215,197 | 庁舎建設費 |
| その他 | 40,048 | 事務費、什器備品等購入費 |
| 合計 | 287,769 |  |

決定額の考え方 要求内容を精査し、所要額を計上します。

４　参考事項

（１）後年度の財政負担

新庁舎建設における事業計画は、平成27年度から平成30年度までの４か

年事業であるが、平成31年度には旧庁舎の解体工事を実施する予定である。

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 平成30年度までに高山警察署を移転予定地に建て替え整備を行う。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

高山警察署の建て替え整備事業であり、指標等を設定することは困難である。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 県下警察署の中で最も古く、耐震性能が劣悪なうえ老朽化が著しく、敷地が狭いことによる駐車場不足や庁舎の機能不備が顕著であるため、移転整備することにより問題解消を図るとともに、飛騨ブロックの「基幹防災拠点」として必要な性能・機能を有した整備を図るため、３か年事業の２年度目の整備を実施した。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 庁舎建設における３か年計画の２年度を迎え、平成29年度末の庁舎完成、平成30年度の竣工を予定している。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 耐震性能が劣悪、老朽化、敷地・事務室の狭隘化、機能不備が著しい高山警察署の改築整備であり、必要性は高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 「岐阜県震災対策検証委員会」の提言を踏まえて、防災拠点施設の耐震性を確保し、災害活動拠点の機能維持を図る。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 将来を見据えて事務室の拡張性、設備更新を考慮した設計により、長寿命化を図る。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 「岐阜県北部（飛騨ブロック）の真の防災拠点としての警察署整備」、「警察署特殊機能を強化した警察署整備」、「長寿命建築を目指した新警察署整備」、「地域住民の利便性の向上を図る警察署の整備」を改築コンセプトに高山警察署の改築整備を進める。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 高山警察署の改築整備は、飛騨ブロックの防災拠点としての警察署整備、安全相談室や被害者対策関係諸室の設置、留置施設の増強整備などに取り組んでいく。また、新敷地内に飛騨運転者講習センターを機能移転することで、地域住民の利便性の確保を図る。