予算要求資料

平成３１年度当初予算　　　支出科目　款：総務費　項：防災費　目：防災総務費

事業名 新被害情報集約システム要件定義支援業務委託費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

危機管理部　防災課　災害対策係　電話番号：058-272-1111（内2745）

E-mail：c11115@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　10,166千円（前年度予算額：0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 10,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,166 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

災害時における県内の被害状況の収集・集約業務があり、この業務を迅速かつ的確に行うために、平成21年度に「被害情報集約システム」を整備し、平成27年度にシステムの再構築を実施したところである。本事業は平成32年度で満了を迎えることからこれを機に災害時におけるシステムの利用価値を高めるためシステムの機能の見直しを行うとともに、システム再構築のための要件定義の支援業務を委託するもの。

（２）事業内容

システムを再構築するため、主に以下の業務内容を設計業者に委託する。

・システムの構成を検討

・災害発生時の被害情報を時系列ごとに整理し、どの時点でどのような情

報をどのように集約するか検討

・他のシステムとの連携を検討

・情報収集を処理するシステムの機能要件を検討

・システム調達費用の概算

・関係機関要望調査及び他県状況調査　など

＜システム再構築スケジュール＞

・業務委託　平成31年４月～平成32年３月

・詳細設計及び構築　平成32年４月～平成33年３月

（３）県負担・補助率の考え方

県　10／10（県整備システムの再構築であるため）

（４）類似事業の有無

なし

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 260 | 先進県への視察及び調査 |
| 需用費 | 25 | 消耗品費 |
| 役務費 | 25 | 通信費 |
| 委託料 | 9,856 | システムの詳細設計及び構築に必要な要件定義支援業務の委託を実施 |
| 合計 | 10,166 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

災害発生時の被害情報等については、被害情報集約システムにより報告することを「岐阜県地域防災計画」で定めている。

（２）国・他県の状況

被害情報集約のシステム化については、47都道府県中42都道府県が実施しており、各都道府県においてシステムの仕様はさまざまである。

（３）後年度の財政負担

平成32年度　詳細設計・構築・保守業務委託

事業評価調書（県単独補助金除く）

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 平成31年度は、被害情報集約システムの再構築に向けて、システム利用者の意見や他県の整備状況を調査し、集約する情報並びにシステムの機能について見直しを行い、要件定義支援委託業務の内容に反映させる。 この要件定義支援委託業務の結果に基づき、平成32年度には詳細設計・システム構築・保守業務を委託発注し、平成33年度の運用開始を目指す。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被害情報集約システム再構築 | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | 運用 （H33） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 発生が懸念されている南海トラフ巨大地震や内陸直下地震等の大規模災害が発生した場合、災害対策を講ずるためには、より迅速的確に被害情報を収集・集約し、被害状況を早期に明らかにする必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 被害情報の迅速的確な収集・集約には、情報を市町村から電話・ＦＡＸで収集し、パソコンの集計ソフトで集約するよりも、システムにより直接情報を入力し、自動集計されることが有効である。 また、被害箇所を地図上で特定することで、被害範囲等が一目で把握することができ、非常に有効である。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 現行システムは、入力画面が複雑であり、市町村が入力に時間がかかり、必要な情報の集約の効率が悪いことから、本事業により見直しを行い、システム利用の効率性を高める。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 システム機能等の見直し再構築を行い、より良いシステム化が実現したとしても、システムを利用するユーザーの操作知識が伴わなければ、システムの機能が十分に活用できないため、ユーザーへの操作研修等を定期的に行う必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 平成31年度に発注する要件定義支援委託業務の結果に基づき、平成32年度には詳細設計・システム構築保守業務を委託発注し、平成33年度の運用開始を目指す。