予算要求資料

平成31年度当初予算　　　支出科目　款：民生費　項：児童福祉費　目：家庭児童福祉費

事業名 新子育て支援関連システム開発事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部　子ども・女性局　子育て支援課　子育て支援係

電話番号：058-272-1111（内2438）

E-mail：c11236@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　14,156千円（前年度予算額：0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 14,156 | 6,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,168 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・平成26年度に導入した「子育て支援システム」について、５年間の保守運用契約期間が満了することから、新たに同等の機能を有するシステムを導入すること。

（２）事業内容

１　既存ウェブサイト等の再構築及び機能改修

・現在運用されている、「ぎふ子育て応援団」のウェブサイト等について

再構築及び機能改修を行う。

２　電子ぎふっこカード利用システムの再構築及び機能拡充

・現在の電子ぎふっこカードの機能（スマートフォン、タブレット型携帯

端末、携帯電話の画面にぎふっこカード表示させ、紙媒体のカードと同

様に店舗に画面を提示して使用できる機能、電子ぎふっこカードの利用

申請を受け付ける機能等）を再構築する。また、ぎふっこカードプラス

についても、ぎふっこカードと同様の機能を付与する。

３　子育て支援アプリ（ぎふっこぷらっと）の再構築及び機能拡充

・子育て支援ワンストップサービスとして、岐阜県子育て家庭応援キャン

ペーン事業を中心としたiPhone、Androidに対応した「子育て支援アプ

リ（ぎふっこぷらっと）」の再構築及び機能拡充を行う。

（３）県負担・補助率の考え方

地域少子化対策重点推進交付金　1/2

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 14,156 | 子育て支援関連システム開発経費 13,976千円 子育て支援関連システム保守運用経費 180千円 |
| 合計 | 14,156 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

岐阜県少子化対策基本計画

（２）国・他県の状況

無

（３）後年度の財政負担

開発後5年間（H37.3まで）は開発したシステムを運用

（債務負担行為設定期間及び限度額）

期　間：平成32年度～平成36年度（5年）

限度額：13,000千円（債務負担設定（予定））

（４）事業主体及びその妥当性

県事業の効果的な運営のため、各システムを県が事業主体として運用

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 平成３１年度中にシステムの再開発を実施し、平成３２年度から新シス テム上で、ぎふ子育て応援団ウェブサイト、電子ぎふっこカード利用シ ステム等の円滑な運用を行う。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

システムの再開発を目的としており、指標設定になじまない。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | システム導入により、「子育て支援ワンストップサービス」が実現され、県から利用者に対し、効果的に情報発信できるなど、事業の効率化が図られていることから、引き続きシステムを安定的に稼働させていく必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） － |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) － |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 ぎふ子育て応援団ウェブサイト及び電子ぎふっこカードの利用者を増加させるために、県内の子育て世帯のシステムの認知度を高めていく必要がある。 また、最新の情報が掲載されるよう定期的に内容の更新作業も行っていく必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか システムの中心コンテンツである岐阜県子育て家庭応援キャンペーン事業は、対象となる約19万世帯にぎふっこカードを配布し、事業自体も実施から10年以上経過するため、制度は県内に広く浸透している。したがって、今後も効果的な事業運営を行う必要があり、平成32年度以降も継続してシステムを稼働させていく。