予算要求資料

平成３１年度当初予算　　　支出科目　款：商工費　項：商工費　目：中小企業振興費

事業名 ソフトピアジャパンビル運営支援システム更新事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

商工労働部　産業技術課　IT利用促進室　IT拠点活用推進係

電話番号：058-272-1111（内3056）E-mail：c11352@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　111,265千円（前年度予算額：0千円）

（総額：184,844千円【債務負担行為限度額H30-36年度の額　184,844千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 111,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,265 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

ソフトピアジャパンビル運営支援システムは、県有３施設（センタービル、ドリームコア、アネックス）の入居施設管理、貸出施設管理、施設利用料金の請求収納管理といった機能を有し、指定管理者による効率的な施設管理を実現するためのシステムである。

現行システムは、情報関連業務戦略的アウトソーシング事業において更新し、平成１７年度から稼働しているが、システムの老朽化、陳腐化により故障の増加やサポート終了による情報セキュリティのリスクを抱えている。

そのため、本システムの再構築、機器更新及び保守管理等を行うことで施設の運営管理を効率的かつ安定的に実施する体制をつくる。なお、次期の指定管理者移行に向けて平成３１年１０月までに再構築を完了し、利便性の高い施設に整備することによりＩＴ関連企業の集積・入居率の向上や、施設の貸出利用に繋げる。

（２）事業内容

ソフトピアジャパンビル運営支援システムの再構築、機器更新及び保守管理等を実施する。【平成３０～３６年度、債務負担】

○全体スケジュール（予定）

・平成30年　6月～平成31年9月　システム再構築

・平成31年10月～平成36年9月　機器賃貸借、保守管理

○システム再構築（平成３０～３１年度）

・機器更新に伴う現行システムの再構築。

○機器賃貸借（平成３１～３６年度）

・サーバ、クライアントＰＣ、バックアップ装置、ネットワーク機器等の賃貸借。

○保守管理委託（平成３１～３６年度）

・機器管理（定期保守、状況監視等）、ソフトウェア管理（マイナーバージョンアップ、バグ対応、ログ採取等）及び定期報告の実施。

３　事業費の積算内訳

（千円）

|  | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| システム開発 委託費 | 0 | 103,504 | － | － | － | － | － | 103,504 |
| 機器設定 委託費 | 0 | 2,505 | － | － | － | － | － | 2,505 |
| 機器賃借料 | 0 | 440 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 880 | 6,600 |
| 保守管理 委託費 | 0 | 4,816 | 14,447 | 14,447 | 14,447 | 14,447 | 9,631 | 72,235 |
| 合計 | 0 | 111,265 | 15,767 | 15,767 | 15,767 | 15,767 | 10,511 | 184,844 |

※債務負担（H30～36（7年））183,409千円→184,844千円（消費税10%考慮）

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

Ⅱ　ふるさと岐阜県の資源を活かした活力づくり

１　モノをつくって、地域外からお金を稼ぐ地域をつくる

◆ソフトピアジャパンのＩＴ関連企業の集積や優れた情報基盤を活用し、地域産業の高度化を担う産業人材を育成・供給し、地元のＩＴ企業の競争力を強化する。

（２）後年度の財政負担

３　事業費の積算内訳のとおり

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか ソフトピアジャパンの情報産業施設（県有施設）の入居施設管理、貸出施設管理等といった機能を実現し、指定管理者による管理運営を介して、ソフトピアジャパンエリアの情報産業の振興を図る。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ソフトピアジャパンセンター入居施設入居率（センタービル、アネックス及びドリーム・コア、ワークショップ24） [課内指標] | センタービル、アネックス及びドリーム・コア 62.7% （H17） | 69.8% （H29.4.1現在） | 70.2% （H30.4.1現在） | 73.8% （H30.9.1現在） | 80.0% （H32.4.1現在） | 90.8% |
|  | ワークショップ２４ 54.1% （H25.3） |  |  |  |  |  |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 本システムの再構築の委託を実施している。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 委託業者、指定管理者と打合せを定期的に実施し、本システムの再構築を進めている。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | ソフトピアジャパンに複数ある県有施設を効率的に管理運営するために必要な事業である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 近年の入居施設の入居率は上昇傾向にある。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 民間のノウハウを活用した指定管理者とも協議し、必要十分な機能を有する簡素なシステム構築を図る。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 入居施設の入居率の向上(入居施設への企業等の入居促進)

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 引き続き情報産業の振興に取り組むため、ソフトピアジャパンセンターの管理運営に必要となる事業を継続する。