予算要求資料

平成３１年度当初予算　　　支出科目　款：商工費　項：商工費　目：企業立地対策費

事業名 新 科学技術振興センター空調装置（ユニット エアコン）更新工事費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

商工労働部　新産業・エネルギー振興課　成長産業係

電話番号：058-272-1111（内3111）

E-mail：c11353@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　6,720千円（前年度予算額：0千円）

（債務負担行為：H31：0千円　H32：219,800千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 6,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,720 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

岐阜県科学技術振興センターの空調装置（ユニットエアコン）は、導入から20年が経過しており、経年劣化による故障、不具合等が生じる恐れがあり、修繕部品の調達も困難となる。また、冷媒にはフロン類が使用されており、今後、生産・市場供給の停止が見込まれる。空調装置が使用できなくなった際には、適正な室温調整ができなくなり、センターの運営に多大な支障をきたす恐れがあるため、早急な対応が必要となっている。

（２）事業内容

ユニットエアコンの更新にあたり、平成31年度に実施計画を策定し、詳細な改修事項を実施する。

〇総事業費：227,060千円

＜内訳＞実施設計：　6,660（H31）

工 事 費：219,800（H31-H32 債務負担 0：100）

事 務 費：　　600（H31：60　H32：540）

（３）県負担・補助率の考え方

全額県負担

指定管理者との協定により、1ヵ所あたり60万円以上となる施設の修繕については、県が負担することとしている。

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 6,660 | 実施設計策定委託費 |
| 事務費 | 60 | 旅費30 燃料費30 |
| 合計 | 6,720 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

県有施設中長期保全計画（管財課）に位置づけ

H31年度：実施設計

工事(3月～)

H32年度：工事（4～3月）

事業評価調書（県単独補助金除く）

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 岐阜県科学技術振興センターの空調装置の更新を行い、いつでも快適にセンターを利用できる状態を維持する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

施設設備等の修繕を行うものであり、具体的な達成目標を設定できない。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 岐阜県科学技術振興センターは開館から20年が経過し、経年劣化により施設設備等の修繕や備品の更新が必要となっているなかで、県民に快適に利用していただくため、適切な維持管理を行っていく必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 開館から20年が経過することから、老朽化によるユニットエアコンの故障が懸念される。また、修繕部品の調達が困難になっていること、冷媒に使用されているフロン類の生産・市場供給の停止が見込まれるため、機器の更新が必要である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 策定した実施設計を基に、ユニットエアコンの更新を行う。