予算要求資料

平成31年度当初予算 　支出科目 款：農林水産業費　項：農業費　目：農業振興費

事業名 畜産研究所養豚養鶏研究部再編整備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部　農政課　農業研究推進係　電話番号：058-272-1111（内2804）

E-mail：c11411@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　 387,700千円（前年度予算額：  52,000千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,800 | 13,200 |
| 要求額 | 387,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289,800 | 97,900 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・日欧EPA等の貿易自由化の流れを見据え、輸入畜産物に対抗できる高品質な生産技術の開発が重要となるなか、畜産研究所による家畜家禽改良推進や防疫対策の機能強化が必要である。

・特に、養豚養鶏研究部（美濃加茂市）および養豚養鶏研究部関試験地（関市）が担う中小家畜研究部門は、施設の老朽化が著しく、施設の移転・統合を想定した再編整備が急務である。

（２）事業内容

養豚養鶏研究部（美濃加茂市）と養豚養鶏研究部関試験地（関市）の再編整備を進めるにあたり以下の設計・整備等を行う。

・事務研究棟実施設計委託業務

・既設建物・構造物解体撤去実施設計委託業務

・既設建物・構造物解体撤去工事

・敷地内法定外公共物（土地）の取得

・土地造成工事

・豚舎等建築工事

（３）県負担・補助率の考え方

・県10/10（県公用施設の移転であるため）

（４）類似事業の有無

・無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 276 | 現地打合せ、段階確認 等 事務費 |
| 需用費 | 190 | 資料作成費 等 事務費 |
| 役務費 | 70 | 通信運搬費 等 事務費 |
| 委託料 | 38,997 | 事務研究棟実施設計委託業務、既設建物・構造物解体撤去実施設計委託業務、既設建物・構造物解体撤去工事監理委託業務、土地登記業務 |
| 工事請負費 | 347,510 | 既設建物・構造物解体撤去工事、土地造成工事、畜舎等建築工事 |
| 公有財産購入費 | 657 | 敷地内法定外公共物取得 |
| 合計 | 387,700 |  |

決定額の考え方

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 畜産研究所養豚・養鶏研究部の研究体制強化を目的とした研究施設の移転・統合を実施する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 移転工事完了 | 0 （H29 ） | （H ） | （H ） | （H ） | １ （H36） | 0％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） （１）外構整備工事 関試験地内の自然流路の流路工整備等を実施中。 （２）井戸掘削調査業務 整備後の用水確保のため、井戸の掘削を行う予定。 （３）排水路狭小部調査業務 敷地からの排水の排出先の水路の下流の狭小部を調査する予定。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 外構整備工事により敷地排水の氾濫防止が見込まれ、地域住民との良好な関係の維持が期待される。また、井戸掘削調査により移転後の水源検討の材料が、排水路狭小部調査により、開発における関市との協議材料が揃い、着実な事業の推進につながると考えられる。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 貿易自由化の流れを見据え、県内生産者からは、輸入畜産物に対抗できる高品質な生産技術の開発が望まれており、特に優良種畜の供給体制強化に対する要望が強い。そのため、老朽化が激しい養豚・養鶏研究部の施設整備は必要不可欠である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 畜産研再編整備事業が計画通り進んでいるため、機能向上した研究業務が移転後開始できる。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 必要最低限の予算で取り組むこととしている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 施設の移転・建設に際して、周辺住民・周辺環境への十分な配慮が必要である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 畜産研究所養豚・養鶏研究部の研究体制強化は、今後の県内中小家畜振興に必要不可欠であることから、着実に事業を進める。