予算要求資料

平成３１年度当初予算　　　支出科目　款：総務費　項：防災費　目：防災総務費

事業名 新震度情報ネットワークシステム更新工事事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

危機管理部　防災課　災害対策係　電話番号：058-272-1111（内2745）

E-mail：c11115@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　70,000千円（前年度予算額：0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,500 | 17,500 |
| 決定額 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,500 | 17,500 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

地震が発生した場合に、迅速に県内各地の震度を観測するための現行の「震度情報ネットワークシステム」が来年度で10年となり、サーバＯＳ・機器のメーカーサポート終了、旧世代通信回線網、セキュリティ対策強化、県内100箇所の震度計の老朽化といった問題が顕在化している。

今年度発生した大阪北部地震、北海道胆振東部地震クラスへの対応として、安全性、信頼性、即時性を備えたシステムへの更新が必要となっている。

（２）事業内容

サーバＯＳ及び機器の更新、セキュリティ対策強化工事費　70,000千円

（３）県負担・補助率の考え方

県事業であるため県負担

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 工事請負費 | 70,000 | 震度情報ネットワークシステムの更新工事費 |
| 合計 | 70,000 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

県の地域防災計画（地震対策計画）において、本システムにより震度情報を得ることとしている。

（２）国・他県の状況

他県も同様のシステムが整備されている。

また、本システムの震度情報は気象庁及び消防庁に配信されている。

（３）後年度の財政負担

|  | H31年度 | H32年度 | H33年度 | H34年度 | H35年度 | 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事費 | 70,000 | 71,000 | 157,000 | 157,000 | 157,000 | 612,000 |
|  | サーバ機器 | 回線､震度計 | 震度計 | 震度計 | 震度計 |  |
| 保守経費 | － | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 40,000 |

※サポート終了となる平成32年１月14日までに、サーバＯＳ及び機器の更新を終える。

※32年度は通信回線網切替、ネットワーク機器類及び10箇所分の震度計更新、33～35年度は各年度30箇所分の震度計更新を予定。

※保守経費は実質的な運用開始となる32年度以降、毎年度必要となる。

（４）事業主体及びその妥当性

県が独自で整備したシステムであるため、更新工事についても県で行う。

事業評価調書（県単独補助金除く）

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 安全性、信頼性、即時性に優れた県震度情報ネットワークシステムにより、震度情報の確実な伝達を図る。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| システムの更新工事 | 適正管理 （H28） | （ ） | （ ） | 適正 管理 （H29） | 更新工事 （H35） | 0％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） - 機器の定期点検（年１回）サーバ、受信端末、震度計100箇所他 - 故障時の受付対応 - 部品の定期交換

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 震度情報ネットワークシステムとして継続して正常稼働しており、地震発生時には速やかに震度情報を得るとともに、気象庁等にも即座に伝達されることにより、県民にも正確に伝えられている。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ◯ |  | 県内で発生した震度情報を防災関係機関及び県民へ確実に伝達できるよう、システム設備の更新及び適切な維持管理が必要。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 県内で発生した地震について、システムから速やかにかつ正確に震度情報を得るとともに、気象庁にも同時に伝達され、ＴＶ等により県民にも確実に伝達されており、地震対策に有効な手段としてシステム運用されている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 南海トラフ巨大地震など、超広域災害が懸念され、また、岐阜県は活断層が多く存在しており、内陸地震はいつ、どこで発生するかわからない状況である。 こうしたことから、地震発生後、迅速に防災対策を実施する上で、震度情報を迅速・確実に収集できるよう整備、保守管理することが不可欠といえる。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 段階的に更新工事を実施し、引き続き、震度情報ネットワークシステムの適切な保守管理を行っていく。