予算要求資料

平成３１年度当初予算　　　支出科目　款：総務費　項：防災費　目：防災総務費

事業名 新新県庁舎危機管理フロア実施設計委託事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

危機管理部　防災課　災害対策係　電話番号：058-272-1111（内2745）

E-mail：c11115@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　11,000千円（前年度予算額：0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,200 | 2,800 |
| 決定額 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,200 | 2,800 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

防災対応時の初動体制、その後の情報集約等の中枢を担う危機管理フロアは、平成34年度開庁予定の新県庁舎内においても検討を進めているところであり、平成32年度～33年度にかけて実施工事を見込んでいる。

そのため、必要な設計条件の確認、数量計算、設計図等の詳細な実施設計を委託する。

（２）事業内容

新県庁舎における危機管理フロアの実施設計委託

（３）県負担・補助率の考え方

県事業であるため県負担

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 11,000 | 新県庁舎における危機管理フロアの実施設計の委託 |
| 合計 | 11,000 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）後年度の財政負担

平成32年度～33年度の実施工事費が必要で、今年度委託している予備設計業務で算定中であるが、３億円～４億円程度を見込む。

（２）事業主体及びその妥当性

県が独自で整備した庁舎であるため県で行う。

事業評価調書（県単独補助金除く）

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 防災対応時の初動体制、その後の情報集約等の中枢を担う危機管理フロアは、平成34年度開庁予定の新県庁舎建設と共調して整備を進める予定であり、そのための詳細な実施設計の委託が必要。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新県庁舎危機管理フロア実施設計委託 | （H ） | （H ） | （H ） | （H29） | 実施設計委託 （H31） | 0％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 平成29年度に委託した基本検討業務をベースに、平成30年度は最適な什器、電話・ＦＡＸ、大型表示装置等について基本設計のほか、実施委託費及び実施工事費の概算費用の算定を実施。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 実施設計及び実施工事の発注に向け、新県庁舎建設と共調するための工程、最適な什器、電話・FAX、大型表示装置等の基本仕様が確定した。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 新県庁舎の仕様に合わせ、即時性、機能性、実用性を具備した最適な危機管理フロアを構築する必要があり、そのための実施設計を委託する。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 非常事態では庁内職員だけでなく、様々な関係機関の職員が派遣される等、最大で総勢約500名が集結して対応に当たることから、機動的な本部運営が可能な仕様とする。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 新県庁舎建設との共調施工が必須であり、開庁と同時に機能するよう常に動向に注視しながら、工程を調整していく必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 実施工事は大規模となるため、平成32年度中に遅滞なく請負契約が締結できるよう、所要の手続きを進める。