予算要求資料

平成３１年度当初予算　　　支出科目　款：総務費　項：防災費　目：防災総務費

事業名 広域防災センター空調設備更新事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

危機管理部　防災課　防災企画係　電話番号：058-272-1111（内2747）

E-mail：c11115@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　69,190千円（前年度予算額：4,500千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 500 |
| 要求額 | 69,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,190 |
| 決定額 | 69,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,200 | 6,990 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・広域防災センターは開館後37年経過しているが、通常館内の空調設備が経年劣化により不具合が生じており、また本体の腐食により新たな部品が取り付けられず、修理が出来ない状況である。

・空調設備が故障した場合、全館空調のため、管内の温度管理ができなく

なるため、来館者の見学や体験等に支障を来す。

（２）事業内容

施設の長寿命化対策の一環として、老朽化した空調設備を更新（全館空調から個別空調へ変更）

・更新計画

平成30年度　実施設計

平成31年度　空調設備更新工事

（３）県負担・補助率の考え方

県有施設の改修に係る業務であるため県費による負担が妥当である。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 工事請負費 | 68,474 | 工事費 |
| 旅費 | 77 | 現地調査出張旅費 |
| 消耗品費 | 96 |  |
| 燃料費 | 50 |  |
| 役務費 | 86 | 電話代、郵便代等 |
| 委託料 | 407 | 残油処理及び地下タンク清掃 |
| 合計 | 69,190 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

「中長期保全計画」では平成30年度に設計、平成31年度に工事を行う計画を立てている。

（２）国・他県の状況

無

（３）後年度の財政負担

無

（４）事業主体及びその妥当性

県有施設の改修に係る業務であるため県が主体となることが妥当である。

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 広域防災センターの空調は、センター設立から更新しておらず、設置から37年経過しているため、平成31年度までに更新する。また、全館空調から個別空調へ変更する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空調設備の更新割合 | 0％ (H30) |  |  | 0％ (H30) | 100％ (H31) |  |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

（前年度の成果）

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 空調設備が故障した場合、館内の温度管理が出来なくなるため、来館者の見学や体験等に支障を来すため、更新が必要。また、県有施設の改修に係る業務であるため、県が関与することは妥当である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 平成31年度に行う工事について、施設利用への影響をできるだけ少なくし、利用者の利便性を確保することが課題である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 平成30年度に空調設備更新の設計を実施しており、平成31年度に空調設備更新工事を行う。