予算要求資料

平成３１年度当初予算　　　支出科目　款：総務費　項：防災費　目：防災総務費

事業名 被害情報集約システム運用・保守事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

危機管理部　防災課　災害対策係　電話番号：058-272-1111（内2745）

E-mail：c11115@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　21,961千円（前年度予算額：12,191千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 12,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,191 |
| 要求額 | 21,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,961 |
| 決定額 | 21,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,961 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

災害時における県の重要な業務として、県内の被害状況の収集・集約業務があり、災害対応を行う前提として県内の状況を把握することは必要不可欠といえる。この業務を迅速、的確に行うために平成21年度に「被害情報集約システム」（以下「システム」という。）を整備し、県内市町村の被害情報等を集約する業務を行っている。

平成27年度中にシステムの再構築を行い、「システム開発工程の全てを一括した調達を原則とする」（情報システム関連調達に関する調達基準）との県の方針に従い、平成28年度から５年間の運用・保守を含めた契約とし、債務負担行為を設定している。

また、平成30年７月豪雨災害の検証結果を踏まえ、住民の避難先となる避難所に関する情報もリアルタイムで提供できるよう改修を実施する。

（２）事業内容

システム運用・保守のため、以下の業務内容を業者に委託（５年間）する。

・定期点検

・軽微な改修

・障害対応

・操作研修

・避難所に関する機能を追加する改修を実施

（３）県負担・補助率の考え方

県　10／10（県整備システムの運用・保守であるため）

（４）類似事業の有無

なし

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 需用費 | 1,486 | 電気代 |
| 委託料 （債務負担） | 5,953 | 被害情報集約システム定期点検、軽微な改修、障害対応、操作研修 |
| 委託料 | 9,720 | 被害情報集約システム改修（避難所情報の追加） |
| 委託料 | 4,802 | 行政情報提供システム改修にかかる経費（避難所情報の追加） |
| 合計 | 21,961 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

災害発生時の被害情報等については、被害情報集約システムにより報告することを「岐阜県地域防災計画」で定めている。

（２）後年度の財政負担

|  | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需用費 |  | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 7,430 |
| 委託費 【債務負担】 | 45,297 | 5,845 | 5,845 | 5,845 | 5,953 | 5,953 | 74,738 |
| 委託料 | - | - | 756 | 4,860 | 9,720 | - | 15,336 |
| 計 | 45,297 | 7,331 | 8,087 | 12,191 | 17,159 | 7,439 | 97,504 |

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 平成28年度から５年間のシステムの運用・保守を行う。 現行の被害情報集約システムについて、平成31年度の出水期までに、避難所情報を管理・発信するシステムの構築を行う。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被害情報集約システム改修（避難所情報の追加） | 維持 管理 （H28） | （H ） | （H ） | （H ） | システム改修 （H31） | 0％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） システムの運用・保守 平成30年７月豪雨災害に関する検証を実施

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 検証結果において、岐阜県では避難所情報が提供されていないため、住民の確実な避難につなげるためには、迅速な避難所情報の提供が必要とされた。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 県内の被害状況を把握するため、システムの保守・運用が必要である。 また、避難所に関する情報をより迅速的確に収集し、発信する必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 避難所情報の迅速的確な収集・集約・発信には、情報を市町村から電話・ＦＡＸで収集し、パソコンの集計ソフトで集約するよりも、システムにより直接情報を入力し、自動集計・発信されることが有効である。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 現行システムでは、避難所情報の管理が行われていないが、本事業により、システム利用の効率性を高めることができる。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 システムを改修した場合においても、システムを利用するユーザーの操作知識が伴わなければ、システムの機能が十分に活用できないため、引き続き現行保守において、ユーザーへの操作研修等を定期的に行う必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 引き続きシステムの保守・運用を行っていく。